ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

31.10.2023 г.          	                    № 921

с.им. Бабушкина

О внесении изменений в муниципальную программу

«Капитальный ремонт жилых домов муниципального жилого фонда Бабушкинского муниципального округа на 2022-2026 годы»,

утвержденную постановление администрации Бабушкинского

муниципального района от 02.12.2020 года № 920

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением администрации Бабушкинского муниципального округа от 02.05.2023 года № 450 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области», руководствуясь Уставом Бабушкинского муниципального округа Вологодской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Капитальный ремонт жилых домов муниципального жилого фонда Бабушкинского муниципального округа на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации Бабушкинского муниципального района от 02.12.2020 года № 920, изложив в новой редакции Приложение 4 к муниципальной программе, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Бабушкинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Бабушкинского муниципального округа.

Глава округа                                                                                      Т.С. Жирохова

Приложение

к постановлению Администрации Бабушкинского

муниципального района от 04.10.2023 г. № 842

Приложение 4

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт жилых домов

муниципального жилого фонда Бабушкинского муниципального округа на 2022-2026 годы» на очередной год

| № п/п | Адрес заявителя | Площадь, кв.м. | Перечень работ | Сметная стоимость работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |
| Осуществление мероприятий в целях капитального ремонта муниципального жилого фонда |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Зайчики, ул. Школьная, д.15б, кв. 7 | 45,0 | Капитальный ремонт | 221,6 |
| 2 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Березовка, ул. Третья д. 33, кв.2 | 79 | Капитальный ремонт крыши | 200,00 |
| ИТОГО: |  | 124,0 |  | 421,6 |
| 2023 год |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Юрманга, д.65, кв.2 | 53,2 | Капитальный ремонт кровли, фундамента, нижних венцов, печного отопления | 733,21 |
| 2 | Капитальный ремонт крыльца многоквартирного дома по адресу Вологодская область, Бабушкинский район, п. Зайчики, ул. Школьная, д. 15Б. | 6 | Капитальный ремонт крыльца | 70,00 |
| 3 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Березовка, ул. Третья д. 36, кв.2, кв.3 | 30,6/29,0 | Капитальный ремонт кровли | 200,00 |
| 4 | Капитальный ремонт отопительных печей и замена кровли муниципальной квартиры, расположенной по адресу: пос. Юрманга, д. 20 кв. 2 | 53,3 | Капитальный ремонт отопительных печей и замена кровли муниципальной квартиры | 199,48 |
| 5 | Капитальный ремонт кровли муниципальной квартиры по адресу: Вологодской области Бабушкинский район, п. Юрманга, д. 33 кв. 1. | 67,1 | Капитальный ремонт кровли | 134,09 |
| 6 | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: с. им. Бабушкина, ул. Н.Надречная, д. 14, кв. 2 | 62,3 | Капитальный ремонт кровли | 163,22 |
| ИТОГО: |  | 301,0 |  | 1 500,00 |
| 2024 год |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт муниципального дома по адресу: п. Юрманга, 11 | 40,4 | Капитальный ремонт печного отопления, полов, нижних венцов и фундамента, кровли | 400,00 |
| 2. | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: с. им. Бабушкина, ул. Н.Надречная, д. 14, кв. 2 | 62,3 | Капитальный ремонт полов, нижних венцов и фундамента. | 200,00 |
| 3. | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: с.им. Бабушкина, ул. Мелиоративная, д. 11, кв. 2 | 35,3 | Капитальный ремонт | 400,00 |
| 4. | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Зайчики, ул. Центральная, д.18, кв.3 | 24,5 | Капитальный ремонт | 300,00 |
| 5. | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Березовка, ул. Третья, д. 36, кв. 1, кв.4 | 30,5/28,9 | Капитальный ремонт | 200,00 |
| ИТОГО: |  | 159,0 |  | 1 500,00 |
| 2025 год |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: с.им. Бабушкина, ул. Подгорная, д.40, кв.1 | 55,2 | Капитальный ремонт | 800,00 |
| 2 | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу:п. Ида, ул. Гагарина, д.15, кв.1 | 63,5 | Капитальный ремонт | 500,00 |
| 3 | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Березовка, ул. Третья, д. 32, кв. 2, кв.3 | 27,2/27,8 | Капитальный ремонт | 200,00 |
| ИТОГО: |  | 173,7 |  | 1 500,00 |
| 2026 год |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: с.им.Бабушкина, ул. Набережная, д.1А, кв.1 | 52,5 | Капитальный ремонт | 800,00 |
| 2 | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: с. Рослятино, ул. Беляева, д.27, кв.2 | 73,9 | Капитальный ремонт | 500,00 |
| 3 | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Березовка, ул. Третья, д. 31, кв. 2 | 54,2 | Капитальный ремонт | 200,00 |
| ИТОГО: |  | 180,6 |  | 1 500,00 |