ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

29.12.2022 г.          	                      № 836

с.им. Бабушкина

О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт жилых домов муниципального жилого фонда Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы», утвержденную постановление администрации Бабушкинского муниципального района от 02.12.2020 года № 920

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.13 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Бабушкинского муниципального района от 01.08.2022 года № 502 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бабушкинского муниципального района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт жилых домов муниципального жилого фонда Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации Бабушкинского муниципального района от 02.12.2020 г. № 920, следующие изменения:

- Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

- Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложения 2 к настоящему постановлению.

- Приложение 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложения 3 к настоящему постановлению.

- Приложение 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложения 4 к настоящему постановлению.

- Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Бабушкинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением оставляю за собой.

| Руководитель администрации района | Н.В. Холмогоров |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению Администрации Бабушкинского

муниципального района от 29.12.2022 г. № 836

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2022-2026 ГОДЫ»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Бабушкинского муниципального района |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители программы |  | Управление СА и ЖКХ администрации Бабушкинского муниципального района |
| Участники программы | Администрация Бабушкинского муниципального района, Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Бабушкинского муниципального района, органы местного самоуправления поселений, муниципальные и иные организации, а также физические лица, задействованные в реализации мероприятий муниципальной программы |  |
| Цель программы |  | 1. Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда Бабушкинского муниципального района; 2. Улучшение жилищных условий населения. |
| Задачи программы |  | 1. Ликвидация критического уровня износа муниципального жилищного фонда на территории Бабушкинского муниципального района; 2. Обеспечение надлежащего состояния объектов ЖКХ и инженерной инфраструктуры муниципального жилищного фонда; 3. Улучшение качества жизни граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде Бабушкинского муниципального района. |
| Сроки реализации программы |  | 2022-2026 годы |
| Целевые показатели программы |  | - Увеличение количества отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда к общему количеству жилых помещений муниципального жилищного фонда, % - Увеличение количества отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда к общему количеству жилых помещений муниципального жилищного фонда, требующих капитального ремонта, % - Увеличение площади отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, к общей площади муниципального жилищного фонда, % - Увеличение числа граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших условия проживания, к общему числу граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, % |
| Сроки реализации программы |  | 2022-2026 годы |
| Объемы финансового обеспечения программы |  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе: 2022 год – 422,6 тыс. руб. 2023 год – 1501,0 тыс. руб. 2024 год – 1501,0 тыс. руб. 2025 год – 1501,0 тыс. руб. 2026 год – 1501,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | За период реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов: 1. Увеличение до 30% количества отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда к общему количеству жилых помещений муниципального жилищного фонда, 2. Увеличение до 100% количества отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда к общему количеству жилых помещений муниципального жилищного фонда, требующих капитального ремонта, 3. Увеличение до 50% площади отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, к общей площади муниципального жилищного фонда, % 4. Увеличение до 40% числа граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших условия проживания, к общему числу граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, |  |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Настоящая программа разработана исходя из требований Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния и уровня физического износа муниципального жилищного фонда Бабушкинского района и сформирована с учетом анализа потребности в выполнении ремонтных работ жилищного фонда.

Одним из главных критериев качества среды проживания является степень технического состояния жилых домов. При обследовании жилого фонда основными направлениями для ремонта являются:  кровля, полы, окна, фундамент, печи, электропроводка, частично замена деревянных конструкций здания. Процент износа в отдельных случаях превышает 60 %. Причиной столь большого износа является длительный срок эксплуатации, отсутствие  капитального ремонта жилья.

Выполнение мероприятий Муниципальной программы капитального ремонта жилых домов муниципального жилого фонда Бабушкинского муниципального района на 2022-2026  годы (далее по тексту – Программа) приведет к созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан, соблюдению требований, правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, снижению затрат на текущее содержание жилищного фонда, внедрению ресурсосберегающих технологий, повышение благоустроенности жилья.

- Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы, контроль реализации муниципальной программы

Цель программы: Обеспечение сохранности жилищного фонда Бабушкинского района и улучшение жилищных условий населения.

Задачи программы:

- Ликвидация критического уровня износа муниципального жилищного фонда;

- Обеспечение надлежащего состояния объектов ЖКХ и инженерной инфраструктуры муниципального жилищного фонда.

- Улучшение качества жизни граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде Бабушкинского муниципального района.

Целевые показатели:

- Увеличение количества отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда к общему количеству жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- Увеличение количества отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда к общему количеству жилых помещений муниципального жилищного фонда, требующих капитального ремонта;

- Увеличение площади отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда,  к общей площади муниципального жилищного фонда;

- Увеличение числа граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших условия проживания, к общему числу граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в приложении 1. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении 2.

Сроки реализации программы – 2022-2026 годы.

- Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района

Потребность в финансовых средствах на проведение ремонта муниципальных жилых помещений жилищного фонда Бабушкинского района определена согласно смет на проведение ремонта.

Финансирование программных мероприятий предусмотрено за счет средств бюджета Бабушкинского муниципального района.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района представлено в приложении 3.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий программы из уровня всех бюджетов представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

- Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Основным мероприятием муниципальной программы является проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда. Более подробная информация в отношении мероприятий муниципальной программы  представлена в приложении 5 к муниципальной Программе.

Приложение 2

к постановлению Администрации Бабушкинского

муниципального района от 29.12.2022 г. № 836

- Приложение 3

- к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | ГРБС | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 38 | 0 | 00 | 00000 | Капитальный ремонт жилых домов муниципального жилого фонда Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы | Всего | 086 | 422,6 | 1501,0 | 1501,0 | 1501,0 | 1501,0 |
|  |  |  |  |  | ответственный исполнитель (ГРБС) | 086 | 422,6 | 1501,0 | 1501,0 | 1501,0 | 1501,0 |
| 38 | 0 | 01 | 00000 | Наименование основного мероприятия Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Бабушкинского муниципального района | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | 422,6 | 1501,0 | 1501,0 | 1501,0 | 1501,0 |
| 38 | 0 | 01 | 20010 | Осуществление мероприятий в целях капитального ремонта муниципального жилого фонда | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | 221,6 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| 38 | 0 | 01 | 60010 | Предоставление субсидии юридическим лицам | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | 0 | 01 | 74040 | Межбюджетные трансферты переданные из бюджета района бюджетам поселений на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 38 | 0 | 01 | 74050 | Межбюджетные трансферты переданные из бюджета района бюджетам поселений на осуществление части полномочий в области жилищных отношений | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Приложение 3

к постановлению Администрации Бабушкинского

муниципального района от 29.12.2022 г. № 836

- Приложение 4

- к муниципальной программе

Финансовое обеспечение

муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | ГРБС | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 422,6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт жилых домов муниципального жилого фонда Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы |  | итого |  | всего, в том числе | 422,6 | 1501,0 | 1501,0 | 1501,0 | 1501,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 086 | собственные доходы бюджета района | 422,6 | 1501,0 | 1501,0 | 1501,0 | 1501,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | всего, в том числе | 422,6 | 1501,0 | 1501,0 | 1501,0 | 1501,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 422,6 | 1501,0 | 1501,0 | 1501,0 | 1501,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Бабушкинского муниципального района | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | всего, в том числе | 422,6 | 1501,0 | 1501,0 | 1501,0 | 1501,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 422,6 | 1501,0 | 1501,0 | 1501,0 | 1501,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Осуществление мероприятий в целях капитального ремонта муниципального жилого фонда | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | всего, в том числе | 221,6 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 221,6 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Предоставление субсидии юридическим лицам | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Межбюджетные трансферты переданные из бюджета района бюджетам поселений на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | всего, в том числе | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Межбюджетные трансферты переданные из бюджета района бюджетам поселений на осуществление части полномочий в области жилищных отношений | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | всего, в том числе | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

<*> Указываются при условии подтверждения поступления указанных средств

Приложение 4

к постановлению Администрации Бабушкинского

муниципального района от 29.12.2022 г. № 836

Приложение 5

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт жилых домов

муниципального жилого фонда Бабушкинского

муниципального района на 2022-2026 годы» на очередной год

| № п/п |  |  |  |  |  | Адрес заявителя | Площадь, кв.м. |  |  |  |  | Перечень работ |  |  |  |  | Сметная стоимость работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление мероприятий в целях капитального ремонта муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рослятинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Зайчики, ул. Школьная, д.15б, кв. 7 | 45,0 |  |  |  |  | Капитальный ремонт |  |  |  |  | 221,6 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,6 |
| Межбюджетные трансферты переданные из бюджета района бюджетам Тимановского сельского поселений на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Березовка, ул. Третья д. 36, кв.1 |  | 30,5 |  |  |  |  | Капитальный ремонт крыши |  |  |  |  | 200,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 42,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |
| Межбюджетные трансферты из бюджета района бюджету сельского поселения Подболотное на осуществление части полномочий в области жилищный отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Междюбжетные трансферты в рамках соглашения на осуществление части полномочий в области жилищный отношений |  | - |  |  |  |  | Осуществление части полномочий в области жилищный отношений |  |  |  |  | 1,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,0 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление мероприятий в целях капитального ремонта муниципального жилого фонда (Предоставление субсидии юридическим лицам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение Бабушкинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Юрманга, д.11 |  |  |  |  |  |  |  | 40,4 |  |  | Капитальный ремонт |  | 800,0 |  |
| Сельское поселение Миньковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Тиноватка, д. 16, кв. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 39,6 |  |  |  | Капитальный ремонт |  | 500,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 1 300,00 |  |
| Межбюджетные трансферты переданные из бюджета района бюджетам Тимановского сельского поселений на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Березовка, ул. Третья, д. 36, кв. 2 |  |  |  |  |  |  | 30,6 |  |  |  | Капитальный ремонт крыши |  |  | 200,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,6 |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |
| Межбюджетные трансферты из бюджета района бюджету сельского поселения Подболотное на осуществление части полномочий в области жилищный отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Междюбжетные трансферты в рамках соглашения на осуществление части полномочий в области жилищный отношений |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Осуществление части полномочий в области жилищный отношений | 1,0 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | 1,0 |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление мероприятий в целях капитального ремонта муниципального жилого фонда (Предоставление субсидии юридическим лицам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: с.им. Бабушкина, ул. Мелиоративная, д. 11, кв. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 35,3 |  |  | Капитальный ремонт |  | 800,00 |  |
| Рослятинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Зайчики, ул. Центральная, д.18, кв.3 |  |  |  |  |  |  |  | 24,5 |  |  |  | Капитальный ремонт |  | 500,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,8 |  |  |  |  |  | 1 300,00 |  |
| Межбюджетные трансферты переданные из бюджета района бюджетам Тимановского сельского поселений на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Березовка, ул. Третья, д. 36, кв. 3 |  |  |  |  |  |  | 29,0 |  |  |  |  | Капитальный ремонт |  | 200,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,0 |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |
| Межбюджетные трансферты из бюджета района бюджету сельского поселения Подболотное на осуществление части полномочий в области жилищный отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Междюбжетные трансферты в рамках соглашения на осуществление части полномочий в области жилищный отношений |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Осуществление части полномочий в области жилищный отношений | 1,0 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | 1,0 |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление мероприятий в целях капитального ремонта муниципального жилого фонда (Предоставление субсидии юридическим лицам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: с.им. Бабушкина, ул. Подгорная, д.40, кв.1 |  |  |  |  |  |  |  | 55,2 |  |  | Капитальный ремонт |  | 800,00 |  |
| Сельское поселение Миньковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу:п. Ида, ул. Гагарина, д.15, кв.1 |  |  |  |  |  |  |  | 63,5 |  |  |  | Капитальный ремонт |  | 500,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,7 |  |  |  |  |  | 1 300,00 |  |
| Межбюджетные трансферты переданные из бюджета района бюджетам Тимановского сельского поселений на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Березовка, ул. Третья, д. 36, кв. 4 |  |  |  |  |  |  | 28,9 |  |  |  |  | Капитальный ремонт |  | 200,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,9 |  |  |  |  | - |  | 200,00 |  |
| Межбюджетные трансферты из бюджета района бюджету сельского поселения Подболотное на осуществление части полномочий в области жилищный отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Междюбжетные трансферты в рамках соглашения на осуществление части полномочий в области жилищный отношений |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Осуществление части полномочий в области жилищный отношений | 1,0 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | 1,0 |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление мероприятий в целях капитального ремонта муниципального жилого фонда (Предоставление субсидии юридическим лицам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: с.им.Бабушкина, ул. Набережная, д.1А, кв.1 |  |  |  |  |  |  |  | 52,5 |  |  | Капитальный ремонт |  | 800,00 |  |
| Рослятинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: с. Рослятино, ул. Беляева, д.27, кв.2 |  |  |  |  |  |  |  | 73,9 |  |  |  | Капитальный ремонт |  | 500,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,4 |  |  |  |  |  | 1 300,00 |  |
| Межбюджетные трансферты переданные из бюджета района бюджетам Тимановского сельского поселений на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Березовка, ул. Третья, д. 34, кв. 1 |  |  |  |  |  |  | 59,5 |  |  |  |  | Капитальный ремонт |  | 200,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,5 |  |  |  |  | - |  | 200,00 |  |
| Межбюджетные трансферты из бюджета района бюджету сельского поселения Подболотное на осуществление части полномочий в области жилищный отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Междюбжетные трансферты в рамках соглашения на осуществление части полномочий в области жилищный отношений |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Осуществление части полномочий в области жилищный отношений |  | 1,0 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 1,0 |  |