
**** **АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«20» января 2023 года № 65

с.им. Бабушкина

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства на территории Бабушкинского муниципального округа на 2018-2025 годы»**

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.13 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Бабушкинского муниципального района от 01.08.2022 года № 502 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бабушкинского муниципального района»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. В наименовании постановления администрации Бабушкинского муниципального района от 15.11.2018 года № 1026 «Об утверждении муниципальной программы «**Развитие коммунального хозяйства на территории Бабушкинского муниципального района на 2018-2023 годы»** слово «района», заменить на слово «округа».

2. Утвердить муниципальную программу «**Развитие коммунального хозяйства на территории Бабушкинского муниципального района на 2018-2023 годы»** утвержденную постановления администрации Бабушкинского муниципального района от 15.11.2018 года № 1026 (с изменениями), изложив ее в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за настоящим постановлением возложить на первого заместителя Главы Бабушкинского муниципального округа.

4. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте Бабушкинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2023 года.

Глава округа Т.С. Жирохова

Приложение 1

к постановлению Администрации Бабушкинского

муниципального округа от 20.01.2023 г. № 65

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТРИИ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2018-2025 ГОДЫ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель  программы | Администрация Бабушкинского муниципального округа | |
| Соисполнители программы |  | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Бабушкинского муниципального округа. |
| Участники программы | Отдел СА и ЖКХ администрации Бабушкинского муниципального района;  Муниципальные унитарные предприятия Бабушкинского муниципального округа. | |
| Цель программы |  | - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;  - повышение качества жизни населения, проживающего на территории Бабушкинского муниципального округа;  - улучшение качества коммунальных услуг;  - утверждение границ зон санитарной охраны источников водоснабжения округа. |
| Задачи программы |  | - Ремонт водопроводных сетей Бабушкинского муниципального округа;  - Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;  - Обеспечение более комфортных условий проживания населения Бабушкинского муниципального округа;  - Проведение кадастровых работ, связанных с утверждением границ зон санитарной охраны артезианских скважин;  - Ремонт павильонов артезианских скважин;  - Обустройство зон санитарной охраны артезианских скважин. |
| Сроки реализации  программы |  | 2018-2025 годы |
| Целевые показатели программы |  | * Количество устраненных аварий на водопроводных сетях (ед.) * Протяженность участков водопровода, отремонтированных в отчетный период (п.м.); * Сокращение доли ветхих сетей водоснабжения от общей протяженности водопроводных сетей (%); * Количество скважин, с утвержденными границами зон санитарной охраны, привязанные к местной системе координат (ед.). * Количество отремонтированных павильонов артезианских скважин (ед.); * Количество обустроенных зон санитарной охраны артезианских скважин (ед.). |
| Объемы финансового обеспечения программы |  | - 2018 год 514,3 тыс. рублей;  - 2019 год 1263,0 тыс. рублей;  - 2020 год 5633,9 тыс. рублей;  - 2021 год 26557,0 тыс. рублей;  - 2022 год 24 308,2 тыс. рублей;  - 2023 год 358 941,0 тыс. рублей;  - 2024 год 165 337,8 тыс. рублей;  - 2025 гол 7 929,1 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Исполнение настоящей программы обеспечит:   * количество устраненных аварий на водопроводных сетях увеличится с 1 ед. в 2018 году до 9 ед. в 2025 году; * протяженность участков водопровода, отремонтированных в отчетный период увеличится с 15 п.м в 2018 году до 420 п.м. в 2025 году; * сокращение доли ветхих сетей водоснабжения от общей протяженности водопроводных сетей с 0,036 % в 2018 году до 0,923 % в 2025 году; * количество скважин, с утвержденными границами зон санитарной охраны, привязанные к местной системе координат, увеличится с 0 ед. в 2018 году до 55 ед. в 2025 году; * количество отремонтированных павильонов артезианских скважин с 0 ед. в 2018 году до 12 ед. в 2025 году; * количество обустроенных зон санитарной охраны артезианских скважин с 0 ед. в 2018 году до 13 ед. в 2025 году. | |

**Раздел 1.**

**Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа**

Программа развития коммунального хозяйства на территории Бабушкинского муниципального округа на 2018-2025 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения.

Одним из основных факторов, влияющих на формирование муниципальной программы, является неудовлетворительное состояние систем коммунальной инфраструктуры. Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и соответственно высокий уровень аварийности являются основными определяющими факторами при формировании программы в части строительства и модернизации существующих систем.

Протяженность водопроводных сетей по округу составляет – 120,3 км. Необходимость в замене ветхих водопроводных сетей имеется во всех территориальных секторах Бабушкинского муниципального округа. Количество видеоисточников питьевого водоснабжения составляет 55. Протяженность канализационных сетей – 1,6 км.

Ресурсоснабжающие предприятия уже сейчас находятся в трудной ситуации: несбалансированная тарифная политика, низкий технический потенциал объектов коммунального комплекса могут привести предприятия к банкротству и тем самым усугубят обстановку в отрасли, ухудшат уровень обслуживания населения, создадут социально-экономическое напряжение в обществе.

В целях поддержания в нормальном состоянии объектов жилищно-коммунального хозяйства необходимо выполнить комплекс мероприятий по модернизации оборудования, инженерных сетей с применением новых технологий, позволяющих снизить расходы на коммунальные услуги.

Одним из направлений должно быть целенаправленное и планомерное строительство и ремонт магистральных и разводящих сетей водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений, что позволит решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории округа.

**Раздел 2.**

**Приоритеты, цели, задачи муниципальной программы**

Программа разработана с целью улучшения безопасных и благоприятных условий проживания граждан, оптимизации, развития и модернизации муниципальных систем водоснабжения и водоотведения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния.

Цель программы: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества жизни населения, проживающего на территории района, улучшение качества предоставления коммунальных услуг.

Основными задачами реализации муниципальной программы являются:

- Ремонт водопроводных сетей Бабушкинского района;

- Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;

- Обеспечение более комфортных условий проживания населения на территории округа;

Сроки реализации программы – 2018-2025 годы.

**Раздел 3.**

**Целевые показатели**

Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Программы в целом и за период реализации Программы с разбивкой по годам приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

**Раздел 4.**

**Основные мероприятия муниципальной программы**

В соответствии с поставленными целями и задачами необходимо выполнение следующих мероприятий:

Основным мероприятием муниципальной программы направлены на ремонт и реконструкцию водопроводных сетей с целью устранения источников потерь воды, предусматривающие замену ветхих водопроводных труб и укладку новых.

Также программой предусматривается модернизация инженерного оборудования для обеспечения достаточных объемов и надежности предоставления коммунальных услуг.

Для улучшения качества жизни населения необходимо строительство новых коммунальных объектов тело- и водоснабжения, а также водоотведения, с присоединением новых абонентов.

С целью исполнения законодательства РФ в сфере водоснабжения, программой предусматриваются мероприятия по разработке и согласованию проектов зон санитарной охраны артезианских скважин, в том числе проведение испытаний проб воды из водоисточников на соответствие нормам качества.

В рамках исполнения регионального проекта «Народный бюджет», а также для реализации федерального проекта «Чистая вода» в программу включены мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту водопроводных сетей Бабушкинского муниципального округа.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

**Раздел 5.**

**Финансовое обеспечении муниципальной программы**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета приведено в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

Объемы финансирования муниципальной программы в ходе реализации подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 6.**

**Управление, контроль и оценка эффективности муниципальной программы.**

Текущее управление реализации муниципальной программы осуществляет Администрация Бабушкинского муниципального округа, которая в процессе реализации муниципальной программы вправе принимать решения о внесении изменений в перечень мероприятий, сроки их реализации, объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет первый заместитель главы Бабушкинского муниципального округа Вологодской области.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой сравнение текущих показателей с их целевыми значениями. При этом результативность программных мероприятий оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленным целевым показателям, степени приближения к ним в процентном отношении выполнения целевых показателей муниципальной программы.

Приложение 2

к постановлению Администрации Бабушкинского

муниципального округа от 20.01.2023 г. № 65

**Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика их расчета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задача, направленная  на достижение цели | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевого показателя (индикатора) по годам | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1  Ремонт водопроводных сетей Бабушкинского муниципального округа | Количество устраненных аварий на водопроводных сетях | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Задача 2 Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры | Протяженность участков водопровода, отремонтированных в отчетный период | п.м. | 15 | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 345 | 420 |
| 3 | Задача 3  Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения | Протяженность участков водопровода, отремонтированных в отчетный период | % | 0,036 | 0,289 | 0,362 | 0,483 | 0,579 | 0,724 | 0,847 | 0,923 |
| 4 | Задача 4  Проведение кадастровых работ, связанных с утверждением границ зон санитарной охраны артезианских скважин | Количество скважин, с утвержденными границами зон санитарной охраны, привязанные к местной системе координат | ед. | 0 | 0 | 0 | 9 | 37 | 55 | 55 | 55 |
| 5 | Задача 5  Ремонт павильонов артезианских скважин | Количество отремонтированных павильонов артезианских скважин | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 6 | Задача 6  Обустройство зон санитарной охраны артезианских скважин | Количество обустроенных зон санитарной охраны артезианских скважин | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 13 |

Приложение 3

к постановлению Администрации Бабушкинского

муниципального округа от 20.01.2023 г. № 65

**Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Наименование целевого показателя | Наименование основного мероприятия | Финансовое обеспеченье мероприятия | Ожидаемый (непосредственный) результат, количество, % | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Сроки реализации |
| 1 | Ремонт водопроводных сетей Бабушкинского муниципального округа | Количество устраненных аварий на водопроводных сетях | Основное мероприятие 1 «Ремонт и реконструкция водопроводных сетей округа с целью устранения главного источника потерь воды, замена ветхих и прокладка новых» | 38843,2 | 100 | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 2018-2025 |
| Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры | Протяженность участков водопровода, отремонтированных в отчетный период | Основное мероприятие 2  «Реализация регионального проекта «Чистая вода» | 508208,2 | 100 | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 2018-2025 |
| Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения | Протяженность участков водопровода, отремонтированных в отчетный период | Основное мероприятие 3 «Прочие мероприятия в сфере коммунального хозяйства» | 26413,5 | 100 | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 2018-2025 |
| 2 | Проведение кадастровых работ, связанных с утверждением границ зон санитарной охраны артезианских скважин | Количество скважин, с утвержденными границами зон санитарной охраны, привязанные к местной системе координат | Основное мероприятие 4 «Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения округа» | 5186,4 | 100 | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 2018-2025 |
| 3 | Ремонт павильонов артезианских скважин | Количество отремонтированных павильонов артезианских скважин | Основное мероприятие 5 «Реконструкция системы водоснабжения Бабушкинского округа» | 8000,0 | 100 | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 2018-2025 |
| 4 | Обустройство зон санитарной охраны артезианских скважин | Количество обустроенных зон санитарной охраны артезианских скважин | Основное мероприятие 6 «Обустройство зон санитарной охраны артезианских скважин» | 3833,0 | 100 | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 2018-2025 |

Приложение 4

к постановлению Администрации Бабушкинского

муниципального округа от 20.01.2023 г. № 65

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа**

| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **ГРБС** | **Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 20 | 0 | 00 | 00000 | «Развитие коммунального хозяйства на территории Бабушкинского муниципального округа на 2018-2025 годы» | Всего |  | 514,3 | 1263,0 | 5633,9 | 26557,0 | 24 308,2 | 358 941,0 | 165337,8 | 7929,1 |
| ответственный исполнитель (ГРБС) | 087 | 0 | 0 | 5633,9 | 26557,0 | 24 308,2 | 358 941,0 | 165337,8 | 7929,1 |
| 20 | 0 | 01 | 00000 | Основное мероприятие  Ремонт или реконструкция водопроводных сетей с целью устранения главного источника потерь воды, замена ветхих и прокладка новых сетей | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 087 | 0 | 0 | 635,0 | 1541,9 | 1500,0 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 20 | 0 | 01 | 20100 | Ремонт и реконструкция водопроводных сетей округа | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 087 | 0 | 0 | 635,0 | 1541,9 | 1500,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 20 | 0 | 02 | 00000 | Основное мероприятие  Модернизация инженерного оборудования для обеспечения достаточных объемов и надежности потребления коммунальных услуг | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | 0,0 | 0,0 | 363,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0 | 03 | 00000 | Основное мероприятие  Строительство новых сетей и коммунальных объектов для улучшения качества жизни населения, присоединение новых абонентов | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0 | 04 | 00000 | Основное мероприятие  Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения округа | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 087 | 414,3 | 150,0 | 1035,8 | 1879,3 | 1537,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0 | 04 | 20400 | Разработка, согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения (в т.ч. проведение испытаний воды из водоисточников на соответствие норм качества) | Администрация Бабушкинского муниципального района | 087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 354,5 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0 | 04 | 21140 | Проведение кадастровых работ, связанных с утверждением границ зон санитарной охраны скважин, находящиеся в муниципальной собственности района с привязкой к местной системе координат | Комитет по управлению имуществом Бабушкинского муниципального района | 087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 270,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0 | 04 | 60040 | Разработка, согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения (в т.ч. проведение испытаний воды из водоисточников на соответствие нормам качества) (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1194,8 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0 | 06 | 00000 | Основное мероприятие  Реконструкция систем водоснабжения Бабушкинского района | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | 0,0 | 1014,0 | 2000,1 | 4554,5 | 7535,7 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 20 | 0 | 06 | 20160 | Ремонт павильонов артезианских скважин | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 20 | 0 | 07 | 00000 | Основное мероприятие  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0 | 07 | S3040 | Реализация мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту централизованных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0 | 07 | S3042 | Реализация мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту централизованных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0 | F5 | 00000 | Основное мероприятие «Реализация основного мероприятия «»Чистая вода» | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350799,5 | 157408,7 | 0,0 |
| 20 | 0 | F5 | 52431 | Реконструкция системы водоснабжения с.им. Бабушкина и п. Юрманга Вологодской области со строительством водопроводных очистных сооружений в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221669,2 | 99466,1 | 0,0 |
| 20 | 0 | F5 | 52432 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Воскресенское Бабушкинского округа в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129130,3 | 57942,6 | 0,0 |
| 20 | 0 | 09 | 00000 | Основное мероприятие  Прочие мероприятия в сфере коммунального хозяйства | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 087 | 100,0 | 0,0 | 1600,0 | 10631,3 | 2252,5 | 3971,5 | 3929,1 | 3929,1 |
| 20 | 0 | 09 | 20130 | Реализация прочих мероприятий в сфере коммунального хозяйства | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1202,5 | 3971,5 | 3929,1 | 3929,1 |
| 20 | 0 | 09 | 60910 | Погашение просроченной кредиторской задолженности МУП «Теплосеть» Бабушкинского района | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0 | 10 | 00000 | Основное мероприятие  Обустройство зон санитарной охраны артезианских скважин | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 833,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 20 | 0 | 10 | 20110 | Обустройство зон санитарной охраны артезианских скважин | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 833,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |