АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| 15.11.2018 г. |  | № | 1026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с.им. Бабушкина |  |  |

Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства на территории Бабушкинского муниципального района на 2018 – 2023 годы»

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями) и в целях предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг населению, развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Бабушкинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развития коммунального хозяйства на территории Бабушкинского муниципального района на  2018 – 2023 годы».

- Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Бабушкинского муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| ВрИП руководителя администрации района |  | Н.В. Холмогоров |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА  2018 – 2023 ГОДЫ»

с.им. Бабушкина

2018

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА  2018 – 2023 ГОДЫ»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Бабушкинского муниципального района |
| --- | --- |
| Участники программы | - Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Бабушкинского муниципального района - Муниципальные унитарные предприятия Бабушкинского муниципального района |
| Цели программы | - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества жизни населения, проживающего на территории Бабушкинского района; - улучшение качества коммунальных услуг. |
| Задачи программы | - Регистрация права хозяйственного ведения на артезианские скважины; - Ремонт водопроводных сетей Бабушкинского района; - Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры; - Обеспечение более комфортных условий проживания населения Бабушкинского района; |
| Сроки реализации программы | 2018-2023гг. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Количество объектов водоснабжения, поставленных на кадастровый учет (шт). - Количество устраненных аварий на водопроводных сетях (ед.) - Протяженность участков водопровода, отремонтированных в отчетный период (п.м.); - Сокращение доли ветхих сетей водоснабжения от общей протяженности водопроводных сетей (%). |
| Объемы финансового обеспечения | Источниками финансирования программы являются средства местного бюджета - 2018 год 649,99998 руб.; - 2019 год 1134,0 руб.; - 2020 год _________ руб.; - 2021 год _________ руб.; - 2022 год _________ руб.; - 2023 год _________ руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Исполнение настоящей программы обеспечит: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - соответствие подаваемой населению воды нормативным требованиям; - увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за качеством исполнения программы осуществляет администрация Бабушкинского муниципального района |

1. Общая характеристика реализации муниципальной

программы, основные проблемы и перспективы ее развития

Программа модернизации коммунального хозяйства на территории Бабушкинского муниципального района на 2018-2023 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения.

Одним из основных факторов, влияющих на формирование муниципальной программы, является неудовлетворительное состояние систем коммунальной инфраструктуры. Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и соответственно высокий уровень аварийности являются основными определяющими факторами при формировании программы в части строительства и модернизации существующих систем.

Коммунальные услуги на территории района предоставляют 6 ресурсоснабжающих организаций  ООО «Единство», МУП «Бабушкинская теплосеть», МУП «Леденгск», МУП «Карьер», МУП «Рассвет» и МУП «Березники», МУП «Бабушкинская теплосеть».

Протяженность водопроводных сетей по району составляет – 142,2 км, 41,4 км необходимо заменить, т.к. износ более 65 % . Необходимость  в замене  ветхих водопроводных сетей имеется во всех поселениях.

Протяженность канализационных сетей – 3,5 км,  1,5 км из которых необходимо проведение капитального ремонта.

Ресурсоснабжающие предприятия  уже сейчас находятся в трудной ситуации: несбалансированная тарифная политика, низкий технический потенциал объектов коммунального комплекса могут привести предприятия к банкротству и тем самым усугубят обстановку в отрасли, ухудшат уровень обслуживания населения, создадут социально-экономическое напряжение в обществе.

В целях поддержания в нормальном состоянии объектов ЖКХ необходимо выполнить комплекс мероприятий по модернизации оборудования, инженерных сетей с применением новых технологий, позволяющих снизить расходы на коммунальные услуги.

Одним из направлений должно быть целенаправленное и планомерное строительство и ремонт магистральных и разводящих сетей водоснабжения и водоотведения, что позволит решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории района.

2. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки реализации муниципальной программы

- Цель разработанной муниципальной программы развития коммунального хозяйства на территории  Бабушкинского муниципального района  - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, повышение  качества жизни населения, проживающего на территории района, улучшение качества коммунальных услуг.

- Задачами программы являются:

- Регистрация права хозяйственного ведения на артезианские скважины;

- Ремонт водопроводных  сетей Бабушкинского района;

- Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;

- - Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения;

- Перечень целевых показателей:

- Количество объектов водоснабжения, поставленных на кадастровый учет (шт).

- Количество устраненных аварий на водопроводных сетях (ед.)

- Протяженность  участков водопровода, отремонтированных в отчетный период (п.м.);

- Сокращение  доли  ветхих сетей водоснабжения от общей протяженности водопроводных сетей (%).

- Сведения о целевых показателях представлены  в прил. 1.

Осуществление мероприятий по развитию объектов коммунальной инфраструктуры на территории района   приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг и жизни населения.

Для реализации муниципальной программы необходимо выполнить следующие мероприятия:

1)      ремонт или реконструкция водопроводных сетей района с целью устранения главного источника потерь воды, замена ветхих и прокладка новых труб;

2)  модернизация инженерного оборудования для обеспечения достаточных объемов и надежности предоставления коммунальных услуг;

3)    строительство новых сетей и коммунальных объектов для  улучшения качества жизни населения, присоединение новых абонентов.

4) регистрация права хозяйственного ведения на артезианские скважины;

5)  проведение испытаний воды из водоисточников на соответствие нормам качества.

Срок реализации муниципальной программы:  2018 - 2023 годы.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование  программы модернизации коммунального хозяйства на территории  Бабушкинского муниципального района  планируется осуществлять за счет средств  местного  бюджета района в виде субсидий предприятиям ЖКХ. Потребность в финансовых средствах  предприятий  ХКХ определяется согласно смет на проведении работ по ремонту, строительству, модернизации объектов ЖКХ.

Необходимые для реализации муниципальной программы объемы средств представлены в приложении №2 к муниципальной программе.

4.  Информация об участии в реализации Программы организаций, в т.ч. организаций с государственными муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций а также внебюджетных фондов

Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предусмотрено.

- Состав, полномочия и функции участников программы

В реализации программы принимают участие администрация Бабушкинского муниципального района  и ресурсоснабжающие  организации.

Полномочия и функции заказчика программы:

— подготовка предложений по корректировке адресной программы и финансовых средств в бюджете Бабушкинского на очередной год;

— осуществление контроля за производимыми работами;

— участие в приемке выполненных  работ;

Полномочия и функции ресурсоснабжающей организации:

— готовит предложения о предусмотрении в районном  бюджете средств на финансирование проведения ремонта, строительства, модернизации объектов коммунального хозяйства и др.;

— обеспечение эффективного использования выделенных финансовых средств;

— участие в приемке выполненных работ;

— представление отчетов о расходовании средств в администрацию Бабушкинского района.

6. Механизм реализации Программы

Заказчик программы является распорядителем средств бюджета. Он осуществляет распределение бюджетных средств по исполнителям программных мероприятий и несет ответственность за целевое использование выделенных средств.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы:

- несет ответственность за реализацию Программы;

- обеспечивает действия по подготовке и реализации программных мероприятий;

- осуществляет контроль по целевому и эффективному использованию исполнителями Программы финансовых средств, выделенных на реализацию Программы.

- Приложение  1

к муниципальной программе

«Развитие коммунального хозяйства на территории

Бабушкинского муниципального района на  2018 – 2023 годы»

Сведения о целевых показателях муниципальной программы

| № строки | Наименование цели и задач, целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  |
| 1 | Цель 1 «модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Регистрация права хозяйственного ведения на артезианские скважины» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 «Ремонт водопроводных сетей Бабушкинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество объектов водоснабжения, поставленных на кадастровый учет | ед. | 15 | 18 | 21 | 23 |  | 25 |  |  | 27 |  |
|  | Целевой показатель 2. Протяженность участков водопровода, отремонтированных в отчетный период | п.м. | 15 | 120 | 150 | 200 |  | 240 |  |  | 300 |  |
| 6 | Цель 2 «Повышение качества жизни населения, проживающего на территории Бабушкинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 «Обеспечение более комфортных условий проживания населения Бабушкинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Целевой показатель 1. Количество устраненных аварий на водопроводных сетях | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
|  | Цель 3 «Улучшение качества коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 «Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Сокращение доли ветхих сетей водоснабжения от общей протяженности водопроводных сетей | % | 0,036 | 0,289 | 0,362 | 0,483 |  |  | 0,579 |  |  | 0,724 |

- Приложение  2

к муниципальной программе

«Развитие коммунального хозяйства на территории

Бабушкинского муниципального района на  2018 – 2023 годы»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия Программы | Объем расходов из бюджета Бабушкинского муниципального района на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Регистрация хозяйственного ведения артезианских скважин | 550,00 | 550,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство септика и подключение к сетям водоснабжения | 99, 99998 | 99, 99998 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт артезианских скважин | 675,000 |  | 675,000 |  |  |  |  |
| 4 | Проведение испытаний воды из водоисточников на соответствие нормам качества | 459,000 |  | 459,000 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 1783,99998 | 649,99998 | 1134,000 |  |  |  |  |