ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

03.09.2020 г.          	                      № 707

с.им. Бабушкина

О внесении изменений в постановление администрации Бабушкинского муниципального района № 1026 от 15.11.2018 года

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.13 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Бабушкинского муниципального района от 27.09.2019 года № 735 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Развитие коммунального хозяйства на территории Бабушкинского муниципального района на  2018 – 2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Бабушкинского муниципального района от 15.11.2018г № 1026, изложив ее в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

- Признать утратившими силу:

- Постановление Администрации Бабушкинского муниципального района  от 07.03.2019г. № 162 «О внесении изменений постановление администрации Бабушкинского муниципального района  № 1026 от 15.11.2018года»;

- Постановление Администрации Бабушкинского муниципального района  от 25.09.2019г. № 726 «О внесении изменений постановление администрации Бабушкинского муниципального района  № 1026 от 15.11.2018года»;

- Постановление Администрации Бабушкинского муниципального района  от 12.02.2020г. № 104 «О внесении изменений постановление администрации Бабушкинского муниципального района  № 1026 от 15.11.2018года»;

- Постановление Администрации Бабушкинского муниципального района  от 04.03.2020г. № 167 «О внесении изменений постановление администрации Бабушкинского муниципального района  № 1026 от 15.11.2018года».

- Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Бабушкинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| По поручению руководителя администрации района, Заместитель руководителя администрации района | Е.И. Метеньканич |
| --- | --- |

Приложение к постановлению

Администрации Бабушкинского

муниципального района от 03.09.2020г.  № 707

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ

БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2018-2023 ГОДЫ»

С.ИМ. БАБУШКИНА

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА  2018 – 2023 ГОДЫ»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Бабушкинского муниципального района |
| --- | --- |
| Участники программы | - Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Бабушкинского муниципального района - Муниципальные унитарные предприятия Бабушкинского муниципального района |
| Цели программы | - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества жизни населения, проживающего на территории Бабушкинского района; - улучшение качества коммунальных услуг. |
| Задачи программы | - Ремонт водопроводных сетей Бабушкинского района; - Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры; - Обеспечение более комфортных условий проживания населения Бабушкинского района; |
| Сроки реализации программы | 2018-2023гг. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Количество устраненных аварий на водопроводных сетях (ед.) - Протяженность участков водопровода, отремонтированных в отчетный период (п.м.); - Сокращение доли ветхих сетей водоснабжения от общей протяженности водопроводных сетей (%). |
| Объемы финансового обеспечения | Источниками финансирования программы являются средства местного бюджета, - 2018 год 514,3 тыс.руб.; - 2019 год 1263,0 тыс.руб.; - 2020 год 19 123,1 тыс. руб.; - 2021 год 80 894,2 тыс.руб.; - 2022 год 6500,0 тыс.руб.; - 2023 год 0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Исполнение настоящей программы обеспечит: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - соответствие подаваемой населению воды нормативным требованиям; - увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Программа развития  коммунального хозяйства на территории Бабушкинского муниципального района на 2018-2023 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения.

Одним из основных факторов, влияющих на формирование муниципальной программы, является неудовлетворительное состояние систем коммунальной инфраструктуры. Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и соответственно высокий уровень аварийности являются основными определяющими факторами при формировании программы в части строительства и модернизации существующих систем.

Протяженность водопроводных сетей по району составляет – 120,3 км, 56,1 км необходимо заменить, т.к. износ более 65 % . Необходимость  в замене  ветхих водопроводных сетей имеется во всех поселениях.

Протяженность канализационных сетей – 0,5 км,  0,5 км из которых необходимо проведение капитального ремонта.

Ресурсоснабжающие предприятия  уже сейчас находятся в трудной ситуации: несбалансированная тарифная политика, низкий технический потенциал объектов коммунального комплекса могут привести предприятия к банкротству и тем самым усугубят обстановку в отрасли, ухудшат уровень обслуживания населения, создадут социально-экономическое напряжение в обществе.

В целях поддержания в нормальном состоянии объектов ЖКХ необходимо выполнить комплекс мероприятий по модернизации оборудования, инженерных сетей с применением новых технологий, позволяющих снизить расходы на коммунальные услуги.

Одним из направлений должно быть целенаправленное и планомерное строительство и ремонт магистральных и разводящих сетей водоснабжения и водоотведения, что позволит решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории района.

- Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы, контроль  реализации муниципальной программы

- Цель программы:  модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, повышение  качества жизни населения, проживающего на территории района, улучшение качества коммунальных услуг.

Задачи программы:

-  Ремонт водопроводных  сетей Бабушкинского района;

- Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;

- - Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения;

Целевые показатели:

- Количество устраненных аварий на водопроводных сетях (ед.)

- Протяженность  участков водопровода, отремонтированных в отчетный период (п.м.);

- Сокращение  доли  ветхих сетей водоснабжения от общей протяженности водопроводных сетей (%).

Сроки реализации программы – 2018-2023 годы.

3.Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района

Финансирование  программы модернизации коммунального хозяйства на территории  Бабушкинского муниципального района  планируется осуществлять за счет средств  местного  бюджета района в виде субсидий предприятиям ЖКХ. Потребность в финансовых средствах  предприятий  ХКХ определяется согласно смет на проведении работ по ремонту, строительству, модернизации объектов ЖКХ.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий программы  из уровня всех бюджетов представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

- Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Основным мероприятием муниципальной программы направлены на ремонт и реконструкцию водопроводных сетей с целью устранения  источников потерь воды, предусматривающие  замену ветхих водопроводных труб и укладку новых.

Также программой предусматривается модернизация инженерного оборудования для обеспечения достаточных объемов и надежности предоставления коммунальных услуг.

Для улучшения качества жизни населения необходимо строительство новых коммунальных объектов тело- и водоснабжения, а также водоотведения, с присоединением новых абонентов.

С целью исполнения законодательства РФ в сфере водоснабжения, программой предусматриваются мероприятия по разработке и согласованию проектов зон санитарной охраны артезианских скважин, в том числе проведение испытаний проб воды из водоисточников на соответствие нормам качества.

В рамках исполнения регионального проекта «Народный бюджет», а также для реализации федерального проекта «Чистая вода» в программу включены мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту водопроводных сетей Бабушкинского района.

Приложение 1

к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика их расчета.

| N п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевого показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Ремонт водопроводных сетей Бабушкинского района; | - Количество устраненных аварий на водопроводных сетях | ед | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Задача 2 Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры | Протяженность участков водопровода, отремонтированных в отчетный период | п.м. | 15 | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 |
| 3 | Задача 3 Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения | Протяженность участков водопровода, отремонтированных в отчетный период | % | 0,036 | 0,289 | 0,362 | 0,483 | 0,579 | 0,724 |

- Приложение 2

- к муниципальной программе

- Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Определение целевого показателя <1> | Временные характе- ристики целевого показателя <2> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю <3> | Базовые показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <4> | Ответственный за сбор данных по целевому показателю <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество устраненных аварий на водопроводных сетях | ед | Количество устраненных утечек на водопроводных сетях согласно журналов регистрации утечек | ежеквартально | Согласно журналов регистрации аварий и утечек на водопроводных сетях ресурсоснабжающих организаций | - | 3 | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Бабушкинского муниципального района |
| 2 | Протяженность участков водопровода, отремонтированных в отчетный период | П.м | Определение протяженности участков водопровода, отремонтированных в отчетный период | ежеквартально | - | - | 3 | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Бабушкинского муниципального района |
| 3 | Сокращение доли ветхих сетей водоснабжения от общей протяженности водопроводных сетей | % | Уменьшение доли ветхих сетей | ежеквартально | Дв = (В-О)*100% | Дв - доля ветхих сетей от общей протяженности, % ; В – Общая протяженность сетей, м.; О- Протяженность сетей в удовлетворительном состоянии, м. | 3 | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Бабушкинского муниципального района |

Примечание: для базовых показателей, данные по которым формируются на основе работ, включенных в Федеральный план статистических работ, столбцы 9 и 10 не заполняются.

<1> Характеристика содержания целевого показателя.

<2> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

<4> 1 – официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

<5> Приводится наименование структурного подразделения (функционального органа) администрации, ответственного за сбор данных по показателю.

- Приложение 3

- к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | ГРБС | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 20 | 0 | 00 | 00000 | Развитие коммунального хозяйства на территории Бабушкинского миазвитие коммунального хозяйства на территории Бабушкинского мунципального райцона на 2018-2023 годыкинского района на соответсуниципального района на 2018-2023 годы | Всего |  | 514,3 | 1263,0 | 19123,1 | 80894,2 | 6500,0 |
|  |  |  |  |  | ответственный исполнитель (ГРБС) | 086 | 0 | 0 | 19123,1 | 80894,2 | 0 |
| 20 | 0 | 01 | 00000 | Основное мероприятие Ремонт и реконструкция водопроводных сетей с целью устранения главного источника потерь воды, замена ветхих и прокладка новых сетей | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | 0 | 0 | 635,0 | 4500,0 | 4500,0 |
| 20 | 0 | 02 | 00000 | Основное мероприятие Модернизация инженерного оборудования для обеспечения достаточных объемов и надежности потребления коммунальных услуг | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | 0 | 0 | 363,0 | 0,0 | 0 |
| 20 | 0 | 03 | 00000 | Основное мероприятие Строительство новых сетей и коммунальных объектов для улучшения качества жизни населения, присоединение новых абонентов | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | 0 | 99,0 | 6350,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 20 | 0 | 04 | 00000 | Основное мероприятие Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения района | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | 414,3 | 150,0 | 675,0 | 0,0 | 0 |
| 20 | 0 | 06 | 00000 | Основное мероприятие Реконструкция систем водоснабжения Бабушкинского района | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | 0 | 1014,0 | 2000,1 | 0,0 | 0 |
| 20 | 0 | 07 | 00000 | Основное мероприятие Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | 0 | 0 | 7500,0 | 0,0 | 0 |
| 20 | 0 | G5 | 00000 | Основное мероприятие Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | 0 | 0 | 0,0 | 74394,2 | 0 |
| 20 | 0 | 09 | 00000 | Основное мероприятие Прочие мероприятия в сфере коммунального хозяйства | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | 100,0 | 0 | 1600,0 | 0,0 | 0 |

- Приложение 4

- к муниципальной программе

Финансовое обеспечение

муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования

| Статус |  | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | ГРБС | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие коммунального хозяйства на территории Бабушкинского миазвитие коммунального хозяйства на территории Бабушкинского мунципального райцона на 2018-2023 годыкинского района на соответсуниципального района на 2018-2023 годы |  |  | итого |  | всего, в том числе | 514,3 | 1263,0 | 19123,1 | 80894,2 | 6500,0 | - |
|  |  |  |  | 086 | собственные доходы бюджета района | 514,3 | 768,0 | 11773,1 | 7987,9 | 6500,0 |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0 | 0 | 0 | 69990,0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0 | 495,0 | 7350,0 | 2916,3 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | всего, в том числе | 514,3 | 1263,0 | 19123,1 | 80894,2 | 6500,0 | - |
|  |  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 514,3 | 768,0 | 11773,1 | 7987,9 | 6500,0 | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0 | 0 | 0 | 69990,0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0 | 495,0 | 7350,0 | 2916,3 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| -//- |  | Ремонт и реконструкция водопроводных сетей с целью устранения главного источника потерь воды, замена ветхих и прокладка новых сетей | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | всего, в том числе | 0 | 0 | 635,0 | 4500,0 | 4500,0 | - |
|  |  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | 635,0 | 4500,0 | 4500,0 | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| -//- |  | Модернизация инженерного оборудования для обеспечения достаточных объемов и надежности потребления коммунальных услуг | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | всего, в том числе | 0 | 0 | 363,0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | 363,0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| -//- |  | Строительство новых сетей и коммунальных объектов для улучшения качества жизни населения, присоединение новых абонентов | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | всего, в том числе | 0 | 99,0 | 6350,0 | 2000,0 | 2000,0 | - |
|  |  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 0 | 99,0 | 6350,0 | 2000,0 | 2000,0 | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| -//- |  | Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения района | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | всего, в том числе |  |  | 675,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 414,3 | 150,0 | 675,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 414,3 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| -//- |  | Реконструкция систем водоснабжения Бабушкинского района | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | всего, в том числе | 0 | 1014,0 | 2000,1 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 0 | 519,0 | 2000,1 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0 | 495,0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| -//- | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов |  | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | всего, в том числе | 0 | 0 | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0 | 0 | 7350,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| -//- | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» |  | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | всего, в том числе | 0 | 0 | 0,0 | 74394,2 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | 0,0 | 1487,90 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0 | 0 | 0,0 | 69990,0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0 | 0 | 0,0 | 2916,3 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| -//- | Прочие мероприятия в сфере коммунального хозяйства |  | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | всего, в том числе | 100,0 | 0 | 1600,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 100,0 | 0 | 1600,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

<*> Указываются при условии подтверждения поступления указанных средств