АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙОБЛАСТИ

|  | 02.12.2020г. | № | 920 |
| --- | --- | --- | --- |
| с.им. Бабушкина |  |  |  |

| ### Об утверждении муниципальной программы ### «Капитальный ремонт жилых домов муниципального жилого фонда Бабушкинского муниципального района ### на 2022-2026 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить муниципальную программу  «Капитальный ремонт жилых домов муниципального жилого фонда  Бабушкинского муниципального района  на 2022-2026 годы».

2.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Бабушкинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Руководитель администрации района Н.В. Холмогоров |  |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2022-2026 ГОДЫ»

С.ИМ. БАБУШКИНА

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2022-2026 ГОДЫ»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Бабушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители программы |  | Управление СА и ЖКХ администрации Бабушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Участники программы | Администрация Бабушкинского муниципального района, Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Бабушкинского муниципального района, органы местного самоуправления поселений, муниципальные и иные организации, а также физические лица, задействованные в реализации мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы |  | 1. Обеспечение сохранности жилищного фонда Бабушкинского района; 2. Улучшение жилищных условий населения. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы |  | 1. Ликвидация критического уровня износа муниципального жилищного фонда; 2. Обеспечение надлежащего состояния объектов ЖКХ и инженерной инфраструктуры муниципального жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели Программы |  | - Количество граждан, улучшивших условия проживания, чел. - Площадь отремонтированного муниципального жилья к общей площади муниципального жилищного фонда, % |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы |  | 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной Программы |  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, бюджетов сельских поселений, в том числе: 2022 год – 1500,0 тыс. руб. 2023 год – 1500,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. 2026 год –0,0 тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Показатель |  | Ед. изм. | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г. |
|  | Количество граждан, улучшивших условия проживания |  | Чел. | 25 | 30 | - | - | - |
|  | Площадь отремонтированного муниципального жилья к общей площади муниципального жилищного фонда |  | % | 2 | 3 | - | - | - |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Настоящая программа разработана исходя из требований Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния и уровня физического износа муниципального жилищного фонда Бабушкинского района и сформирована с учетом анализа потребности в выполнении ремонтных работ жилищного фонда.

Одним из главных критериев качества среды проживания является степень технического состояния жилых домов. При обследовании жилого фонда основными направлениями для ремонта являются:  кровля, полы, окна, фундамент, печи, электропроводка, частично замена деревянных конструкций здания. Процент износа в отдельных случаях превышает 60 %. Причиной столь большого износа является длительный срок эксплуатации, отсутствие  капитального ремонта жилья.

Выполнение мероприятий Муниципальной программы капитального ремонта жилых домов муниципального жилого фонда Бабушкинского муниципального района на 20122-2026  годы (далее по тексту – Программа) приведет к созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан, соблюдению требований, правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, снижению затрат на текущее содержание жилищного фонда, внедрению ресурсосберегающих технологий, повышение благоустроенности жилья.

- Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы, контроль  реализации муниципальной программы

Цель программы: Обеспечение сохранности жилищного фонда Бабушкинского района и улучшение жилищных условий населения.

Задачи программы:

1. Ликвидация критического уровня износа муниципального жилищного фонда;

2. Обеспечение надлежащего состояния объектов ЖКХ и инженерной инфраструктуры муниципального жилищного фонда.

Целевые показатели:

- Количество граждан, улучшивших условия проживания, чел.

- Площадь отремонтированного муниципального жилья  к общей площади муниципального жилищного фонда,  %

Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в приложении 1. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей  муниципальной программы  приведены в приложении 2.

Сроки реализации программы – 2022-2026 годы.

- Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района

Потребность в финансовых средствах на проведение ремонта муниципальных квартир жилищного фонда Бабушкинского района  определена согласно смет на проведение ремонта.

Финансирование программных мероприятий предусмотрено за счет средств бюджета Бабушкинского муниципального района.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района представлено в приложении 3.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий программы  из уровня всех бюджетов представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

- Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Основным мероприятием муниципальной программы является проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда. Более подробная информация в отношении мероприятий муниципальной программы  представлена в приложении 5 к муниципальной Программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

Сведения

о целевых показателях муниципальной программы

| N п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024год | 2025год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Задача 1 Обеспечение сохранности жилищного фонда Бабушкинского района. | - Количество граждан, улучшивших условия проживания | чел. | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 2 Улучшение жилищных условий населения. | Площадь отремонтированного муниципального жилья к общей площади муниципального жилищного фонда | % | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение 2

- к муниципальной программе

- Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя

муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Определение целевого показателя <1> | Временные характе- ристики целевого показателя <2> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю <3> | Базовые показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <4> | Ответственный за сбор данных по целевому показателю <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество граждан, улучшивших условия проживания | чел. | Количество граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях, в которых проведен ремонт в отчетный год | ежегодно | Согласно муниципальной Программы | - | 4 (постановление Администрации Бабушкинского муниципального района) | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Бабушкинского муниципального района |
| 2 | Площадь отремонтированного муниципального жилья к общей площади муниципального жилищного фонда | % | Площадь муниципальных жилых помещениях, в которых проведен ремонт в отчетный год | ежегодно | Согласно муниципальной Программы | - | 4 (постановление Администрации Бабушкинского муниципального района) | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Бабушкинского муниципального района |

Примечание: для базовых показателей, данные по которым формируются на основе работ, включенных в Федеральный план статистических работ, столбцы 9 и 10 не заполняются.

<1> Характеристика содержания целевого показателя.

<2> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

<4> 1 – официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

<5> Приводится наименование структурного подразделения (функционального органа) администрации, ответственного за сбор данных по показателю.

- Приложение 3

- к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | ГРБС | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 08 | 0 | 00 | 00000 | Капитальный ремонт жилых домов муниципального жилого фонда Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы | Всего |  | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | ответственный исполнитель (ГРБС) | 086 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 | 0 | 01 | 00000 | Наименование основного мероприятия Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Бабушкинского муниципального района | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 | 0 | 01 | 20010 | Осуществление мероприятий в целях капитального ремонта муниципального жилого фонда | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 | 0 | 01 | 60010 | Предоставление субсидии юридическим лицам | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | 1300,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 | 0 | 01 | 74040 | Межбюджетные трансферты переданные из бюджета района бюджетам поселений на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 | 0 | 01 | 74050 | Межбюджетные трансферты переданные из бюджета района бюджетам поселений на осуществление части полномочий в области жилищных отношений | Администрация Бабушкинского муниципального района | 086 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение 4

- к муниципальной программе

Финансовое обеспечение

муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | ГРБС | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт жилых домов муниципального жилого фонда Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы |  | итого |  | всего, в том числе | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 086 | собственные доходы бюджета района | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы | 086 | всего, в том числе | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Наименование основного мероприятия Обеспечение комфортных условий проживания для жителей Бабушкинского муниципального района | ответственный исполнитель мероприятия | 086 | всего, в том числе | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Осуществление мероприятий в целях капитального ремонта муниципального жилого фонда | ответственный исполнитель мероприятия | 086 | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Предоставление субсидии юридическим лицам |  | 086 | всего, в том числе | 1300,0 | 1300,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 1300,0 | 1300,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Межбюджетные трансферты переданные из бюджета района бюджетам поселений на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда |  | 086 | всего, в том числе | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Межбюджетные трансферты переданные из бюджета района бюджетам поселений на осуществление части полномочий в области жилищных отношений |  | 086 | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<*> Указываются при условии подтверждения поступления указанных средств

Приложение 5

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт жилых домов

муниципального жилого фонда Бабушкинского

муниципального района на 2022-2026 годы» на очередной год

| № п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес заявителя |  |  |  | Площадь, кв.м. |  |  |  |  |  | Перечень работ |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость работ, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление мероприятий в целях капитального ремонта муниципального жилого фонда (Предоставление субсидии юридическим лицам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение Бабушкинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: п.Юрманга, д. 11 |  |  |  | 40,4 |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  | 430 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: с.им. Бабушкина, ул. Мира, д. 42, кв .2 |  |  |  | 58,0 |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  | 430 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рослятинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Зайчики, ул. Центральная. д. 18, кв. 3 |  |  |  | 24,5 |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  | 440 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 300 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты переданные из бюджета района бюджетам Тимановского сельского поселений на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Березовка, д. 36, кв.1 |  |  |  |  | 42,2 |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |  |  | 200 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты из бюджета района бюджету сельского поселения Подболотное на осуществление части полномочий в области жилищный отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | Междюбжетные трансферты в рамках соглашения на осуществление части полномочий в области жилищный отношений |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление мероприятий в целях капитального ремонта муниципального жилого фонда (Предоставление субсидии юридическим лицам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение Бабушкинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: с.им. Бабушкина, ул. Мелиоративная, д. 11, кв. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,3 | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение Миньковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Тиноватка, д. 16, кв. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,6 |  |  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты переданные из бюджета района бюджетам Тимановского сельского поселений на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Березовка, д. 36, кв. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,2 |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,0 |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты из бюджета района бюджету сельского поселения Подболотное на осуществление части полномочий в области жилищный отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  | Междюбжетные трансферты в рамках соглашения на осуществление части полномочий в области жилищный отношений |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление мероприятий в целях капитального ремонта муниципального жилого фонда (Предоставление субсидии юридическим лицам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты переданные из бюджета района бюджетам Тимановского сельского поселений на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Межбюджетные трансферты из бюджета района бюджету сельского поселения Подболотное на осуществление части полномочий в области жилищный отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление мероприятий в целях капитального ремонта муниципального жилого фонда (Предоставление субсидии юридическим лицам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Межбюджетные трансферты переданные из бюджета района бюджетам Тимановского сельского поселений на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты из бюджета района бюджету сельского поселения Подболотное на осуществление части полномочий в области жилищный отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление мероприятий в целях капитального ремонта муниципального жилого фонда (Предоставление субсидии юридическим лицам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты переданные из бюджета района бюджетам Тимановского сельского поселений на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты из бюджета района бюджету сельского поселения Подболотное на осуществление части полномочий в области жилищный отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |