ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2024 г.          	                           № 195

с.им. Бабушкина

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Бабушкинского муниципального округа на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Бабушкинского муниципального района от 30.12.2021 года № 866

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Бабушкинского муниципального округа от 02.05.2023 года № 450 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа» (с последующими изменениями), Уставом Бабушкинского муниципального округа Вологодской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Бабушкинского муниципального округа на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Бабушкинского муниципального района от 30.12.2021 года № 866, изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Бабушкинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Бабушкинского муниципального округа.

Глава округа                                                                                        Т.С. Жирохова

Приложение

к постановлению

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории

Бабушкинского муниципального округа»

с.им.Бабушкина

2024 год

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

Бабушкинского муниципального округа»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Бабушкинского муниципального округа Вологодской области |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел дорожной деятельности, транспортного обслуживания, благоустройства администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области |  |
| Участники муниципальной программы | Граждане, собственники помещений многоквартирных домов, индивидуальные предприниматели и организации (по согласованию) |  |
| Цели программы | Обеспечение комфортных условий проживания граждан. |  |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования. 3. Повышение уровня вовлечения заинтересованных граждан и организаций в благоустройстве дворовых и общественных территорий. |  |
| Сроки реализации программы | 2018-2025 годы |  |
| Целевые показатели программы | - Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. - Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %. - Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения округа), %. - Количество благоустроенных общественных территорий, ед. - Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, %. - Количество обустроенных детских и спортивных площадок, ед. - Обустройство тротуаров, метр. - Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в округе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %. |  |
| Объемы финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам: 2018 год – 755,7 тыс. рублей; 2019 год – 2 673,6 тыс. рублей; 2020 год – 1 221,7 тыс. рублей; 2021 год – 628,3 тыс. рублей; 2022 год – 1 910,9 тыс. рублей; 2023 год – 9 496,4 тыс. рублей; 2024 год - 18 321,6 тыс. рублей. 2025 год – 0,0 тыс. рублей. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 9 ед. к 2025 году. 2. Повышение уровня благоустройства территорий округа от общего количества дворовых территорий до 18,2 % к 2025 году. 3. Увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения округа) до 2,2 % к 2025 году. 4. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий до 4 ед. к 2025 году. 5. Повышение уровня благоустройства территорий округа от общего количества общественных территорий до 50 % к 2025 году. 6. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов реализации городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в округе до 30 % к 2025 году. 7. Увеличение протяженности пешеходных тротуаров до 638 метров к 2025 году. 8. Обустройство спортивных площадок до 1 ед. к 2025 году. |  |

Раздел 1.

Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа

Сферой реализации данной муниципальной программы является обеспечение устойчивого развития территории Бабушкинского муниципального округа, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории, с развитой городской инженерной инфраструктурой, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, что в совокупности позволит сформировать и обеспечить среду, комфортную и благоприятную для проживания населения.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройству общественных территорий.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программного подхода.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Без должного благоустройства дворов благоустройство территорий не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Для эффективного функционирования большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, состояние детских игровых и спортивных площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя установку, ремонт и замену детского игрового оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, проведения мероприятий по озеленению территорий, ремонту дворовых проездов.

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

На состоянии объектов благоустройства сказывается влияние ряда факторов, кроме природных, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территорий является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и общественных территорий необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории округа.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться посредством реализации данной Программы.

Под благоустроенными территориями понимаются территории, соответствующие действующим на территории округа Правилам благоустройства.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под общественными территориями понимаются территории округа соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, парки, иные территории).

В период до 2017 года на территории Бабушкинского муниципального округа благоустройство дворовых и общественных территорий не проводилось.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству на период 2018-2025 годов, представлен в таблице 1 и 2 муниципальной программы.

Программой предполагается синхронизация мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной Программы с другими национальными проектами, государственными (муниципальными) программами  согласно Методических рекомендаций по синхронизации мероприятий, реализуемых в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, с мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизацией городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и иные муниципальные программы.

На благоустраиваемых объектах необходимо обеспечить размещение и установку информационных стендов в соответствии с утвержденным брендбуком, размещенным на сайте https://gorodsreda.ru.

Раздел 2.

Приоритеты, цели, задачи муниципальной программы

Приоритеты в сфере благоустройства определены в государственной программе Вологодской области «Формирование современной городской среды» (с изменениями), утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 года № 851, Правилами благоустройства Бабушкинского муниципального округа Вологодской области утвержденные решением Представительного Собрания Бабушкинского муниципального округа Вологодской области от 03.02.2023 года № 137.

Целью муниципальной программы является обеспечение комфортных условий проживания граждан.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующей задачи:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования.

3. Повышение уровня вовлечения заинтересованных граждан организаций в благоустройстве дворовых и общественных территорий.

Муниципальная программа рассчитана на период с 2018-2025 годы.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 9 ед. к 2025 году.

2. Повышение уровня благоустройства территорий округа от общего количества дворовых территорий до 18,2 % к 2025 году.

3. Увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения округа) до 2,2 % к 2025 году.

4. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий до 4 ед. к 2025 году.

5.  Повышение уровня благоустройства территорий округа от общего количества общественных территорий до 50 % к 2025 году.

6. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов реализации городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в округе до 30 % к 2025 году.

7. Увеличение протяженности пешеходных тротуаров до 638 метров к 2025 году.

8. Обустройство спортивных площадок до 1 ед. к 2025 году.

Раздел 3.

Целевые показатели

Целевые показатели, необходимые для реализации муниципальной программы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4.

Основные мероприятия муниципальной программы

Основные мероприятия (мероприятия) Программы сформированы в соответствии с целями и задачами Программы.

В рамках Программы предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на повышение эксплуатационных и эстетических характеристик территорий и предусматривающих следующие виды работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров, а также архитектурно-планировочную организацию территории, озеленение, обеспечение освещения, размещение малых архитектурных форм, устройство современных детских игровых площадок и комфортных зон отдыха во дворах, установка скамеек, урн и т.д.

Для решения поставленных задач в рамках Программы необходимо вовлечь заинтересованных граждан, организации в реализацию мероприятий по благоустройству территорий округа.

Для решения поставленных задач Программы предусматривается выполнение следующих основных мероприятий (мероприятий):

1. Благоустройство дворовых территорий.

2. Благоустройство общественных пространств.

3. Обустройство тротуаров.

4. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Целью основного мероприятия 1 «Благоустройство дворовых территорий» является: проведение государственной экспертизы сметной документации по благоустройству дворовых территорий, изготовление и установка информационных щитов (баннеров) на объектах благоустройства.

Целью основного мероприятия 2 «Благоустройство общественных пространств» является: разработка описания объекта закупки (технического задания), проведение археологических работ в рамках благоустройства общественных территорий, изготовление и установка информационных щитов (баннеров) на объектах благоустройства, благоустройство общественной территории по адресу с.им. Бабушкина, ул. Бабушкина (Аллея Героев), проведение государственной экспертизы сметной документации по благоустройству общественных территорий.

Целью основного мероприятия 3 «Обустройство тротуаров» является: обустройство тротуаров в с.им. Бабушкина.

Целью основного мероприятия 4 «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» является:

"Благоустройство дворовых территорий" является повышение уровня благоустройства дворовых территорий округа. В рамках данного мероприятия предусматриваются субсидии округу в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий - выполнения работ на объектах благоустройства в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии, заключенными между главными распорядителями бюджетных средств и органом местного самоуправления муниципального образования области - получателем субсидии, в объемах, не превышающих лимиты бюджетных обязательств.

"Благоустройство общественных территорий муниципального образования" является повышение уровня благоустройства общественных территорий. В рамках данного мероприятия предусматриваются субсидии округу в целях выполнения работ по благоустройству общественных территорий - выполнения работ на объектах благоустройства в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии, заключенными между главными распорядителями бюджетных средств и органом местного самоуправления муниципального образования области - получателем субсидии, в объемах, не превышающих лимиты бюджетных обязательств.

"Обустройство детских и спорных площадок" является повышение уровня благоустройства детских и спорных площадок. В рамках данного мероприятия предусматриваются субсидии округу в целях выполнения работ по благоустройству общественных территорий - выполнения работ на объектах благоустройства в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии, заключенными между главными распорядителями бюджетных средств и органом местного самоуправления муниципального образования области - получателем субсидии, в объемах, не превышающих лимиты бюджетных обязательств.

Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы представлен в приложении 3 к Программе.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, предусматривает минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий округа и представлен в приложении 5 к Программе.

Программой определены форма и доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

Формой трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованных лиц), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, является - выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

- покраска оборудования;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Трудовое участие в благоустройстве дворовых территорий может осуществляться также и в выполнении дополнительного перечня работ:

- озеленение территорий;

- установку малых архитектурных форм;

- субботник.

К выполнению работ по благоустройству дворовых территорий предусматривается возможность привлечения студенческих строительных отрядов.

В целях определения текущего состояния уровня благоустройства дворовых территорий округа в соответствии с установленными требованиями и порядками проведена инвентаризация дворовых территорий округа. По итогам проведения инвентаризации и рассмотрения предложений заинтересованных лиц сформирован Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018 - 2025 годах (таблица 1). Перечень дополняется в соответствии с Порядком, регламентирующим организацию мероприятий по реализации Программы.

Таблица 1

| Перечень дворовых территорий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| с.им. Бабушкина, ул.Мира д.19 | с.им. Бабушкина, ул.Октябрьская д.9 | с.им. Бабушкина, ул.Первомайская д.16 | с.им. Бабушкина, пер.Мелиоративный д.5а | с.им. Бабушкина, ул. Спортивная, д. 1Д |
| с.им. Бабушкина, ул.Мира д.21 | с.им. Бабушкина, ул.Октябрьская д.10 | - | - | с.им. Бабушкина, ул. Спортивная, д.1 Ж |
| - | с.им. Бабушкина, ул.Октябрьская д.14 | - | - | - |

Дворовые территории многоквартирных домов включаются в вышеуказанный адресный перечень дворовых территорий в порядке поступления заявок (предложений) заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ по благоустройству и по итогам проведения инвентаризации дворовых территорий округа.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период определяется по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

В целях определения текущего состояния уровня благоустройства общественных территорий, в соответствии с установленными требованиями и порядками проведена инвентаризация таких территорий в округе. По итогам проведения инвентаризации сформирован Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018 - 2025 годы (таблица 2).

Таблица 2

| № п/п | Адрес | Год реализации мероприятий | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.им.Бабушкина, ул. Школьная (курортный сад) | 2018 | Устройство арт-объекта. Устройство освещения. Выравнивание территории. |
| 2 | Обустройство тротуаров по ул. Бабушкина с.им. Бабушкина | 2019 | Обустройство тротуаров |
| 3 | с.им.Бабушкина, ул.Бабушкина (Аллея Героев) | 2021-2024 | Благоустройство и озеленение |
| 4 | с.им. Бабушкина «Курортный сад» | 2023 | Устройство тротуарных дорожек |
| 5 | Обустройство участков тротуара по ул. Беляева с.им. Бабушкина | 2023 | Обустройство тротуаров |
| 6 | с.им. Бабушкина берег р. Леденьга | 2024 | Устройство тротуарных дорожек |
| 7 | д. Скоково, Бабушкинского муниципального округа | 2024 | Обустройство спортивной площадки |

Вышеуказанные адресные перечни сформированы, в том числе с учетом мероприятий по обеспечению физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оборудование детских игровых площадок необходимо соответствовать техническому регламенту «О безопасности детских игровых площадок» № ТР ЕАЭС 042/2017. Приемка оборудования должна подтверждаться актом ввода в эксплуатацию.

При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы необходимо проводить в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Администрация Бабушкинского муниципального округа оставляет за собой следующие права:

- право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов.

- право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой.

В целях проведения работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, благоустройство дворовых территорий которых софинансируется из областного бюджета, предусматриваются следующие мероприятия:

1) подготовка и утверждение проекта межевания территории, в соответствии с которым определяются границы земельного участка (земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены) многоквартирный дом (многоквартирные дома);

2) проведение работ по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков).

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

1)проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы;

2) рассмотрение и оценка предложений о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу в текущем году в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу;

3) рассмотрение и оценка предложений о включении общественной территории, подлежащей обязательному благоустройству в 2018 – 2025 годах;

4) разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, включенной в муниципальную программу на 2018 – 2025 годы (приложение № 5 к муниципальной программе), содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благо-устройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории.

Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству размещаются администрацией округа на официальном сайте Бабушкинского муниципального округа в сети «Интернет», в официальной группе «Вконтакте», а также непосредственно в многоквартирных домах – на информационных стендах.

Раздел 5.

Финансовое обеспечении муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета приведено в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

Объемы финансирования муниципальной программы в ходе реализации подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 6.

Управление, контроль и оценка эффективности муниципальной программы.

Текущее управление реализации муниципальной программы осуществляет Администрация Бабушкинского муниципального округа, которая в процессе реализации муниципальной программы вправе принимать решения о внесении изменений в перечень мероприятий, сроки их реализации, объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава Бабушкинского муниципального округа Вологодской области.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой сравнение текущих показателей с их целевыми значениями. При этом результативность программных мероприятий оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленным целевым показателям, степени приближения к ним в процентном отношении выполнения целевых показателей муниципальной программы.

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

Бабушкинского муниципального округа

Сведения о целевых показателях муниципальной программы.

| № строки | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевого показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Процент | 0 | 18,2 | 27,3 | 0 | 9,1 | 9,1 | 18,2 | 0 |
|  |  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения округа) | Процент | 0 | 0,2 | 0,7 | 0 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0 |
| 2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|  |  | Для благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | Процент | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
|  |  | Количество обустроенных детских и спортивных площадок | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | Устройство тротуаров | метр | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 3 | Повышение уровня вовлечения заинтересованных граждан организаций в благоустройстве дворовых и общественных территорий | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в округе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 0 |

Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

Бабушкинского муниципального округа

Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы

| № п/п | Наименование задачи | Наименование целевого показателя | Наименование основного мероприятия | Финансовое обеспеченье мероприятия | Ожидаемый (непосредственный) результат, количество, ед. изм. | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования | Количество благоустроенных дворовых территорий | Основное мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий | 194,5 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 9 ед. | Администрация Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 2018-2025 |
|  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |  |  | Повышение уровня благоустройства территорий округа от общего количества дворовых территорий до 18,2% | Администрация Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 2018-2025 |
|  |  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения округа |  |  | Увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающих в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения округа) до 2,2 % | Администрация Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 2018-2025 |
| 2 . | Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования | Количество благоустроенных общественных территорий | Основное мероприятие 2 Благоустройство общественных территорий | 14150,7 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий до 4 ед. | Администрация Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 2018-2025 |
|  |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий |  |  | Повышение уровня благоустройства территорий округа от общего количества общественных территорий до 50% |  |  |
|  |  | Обустройство тротуаров | Основное мероприятие 3 «Обустройство тротуаров» | 5049,5 | Увеличение протяженности пешеходных тротуаров до 638 метров | Администрация Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 2018-2025 |
| 3 | Повышение уровня вовлечения заинтересованных граждан и организаций в благоустройстве дворовых и общественных территорий. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в округе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Основное мероприятие 4 Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 15613,5 | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов реализации городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в округе до 30 % | Администрация Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 2018-2025 |
|  |  | Количество обустроенных детских и спортивных площадок |  |  | Обустройство спортивных площадок до 1 ед. | Администрация Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 2018-2025 |

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

Бабушкинского муниципального округа

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | ГРБС | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 27 | 0 | 02 | 00000 | «Формирование современной городской среды на территории Бабушкинского муниципального округа» | Всего |  | 755,7 | 2673,6 | 1221,7 | 628,3 | 1910,9 | 9496,4 | 18321,6 |
|  |  |  |  |  | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 087 | 81,7 | 1644,9 | 156,2 | 628,3 | 921,4 | 7567,1 | 9929,0 |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | 087 | 246,89 | 259,8 | 358,1 | 0,0 | 330,0 | 1386,1 | 6982,2 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 087 | 427,11 | 768,9 | 707,4 | 0,0 | 659,5 | 543,2 | 1410,4 |
| 27 | 0 | 01 | 00000 | Основное мероприятие 1: «Благоустройство дворовых территорий» | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 087 | 0,0 | 19,8 | 11,7 | 0,0 | 30,0 | 68,0 | 65,0 |
| 27 | 0 | 01 | 20210 | Мероприятие: 1.1: «Проведение государственной экспертизы сметной документации по благоустройству дворовых территорий» | Администрация Бабушкинского муниципального округа |  | 0,0 | 19,8 | 11,7 | 0,0 | 30,0 | 68,0 | 50,0 |
| 27 | 0 | 01 | 20230 | Мероприятие: 1.2: «Изготовление и установка информационных щитов (баннеров) на объектах благоустройства» | Администрация Бабушкинского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| 27 | 0 | 02 | 00000 | Основное мероприятие 2: «Благоустройство общественных территорий» | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 087 | 14,3 | 0,0 | 10,6 | 628,3 | 781,4 | 3 784,6 | 8 931,5 |
| 27 | 0 | 02 | 00000 | Мероприятие 2.1: «Благоустройство общественных территорий» | Администрация Бабушкинского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 541,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 0 | 02 | 20120 | Мероприятие 2.2: «Разработка описания объекта закупки (технического задания)» | Администрация Бабушкинского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 0 | 02 | 20220 | Мероприятие 2.3: «Проведение археологических работ в рамках благоустройства общественных территорий» | Администрация Бабушкинского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 494,1 | 0,0 |
| 27 | 0 | 01 | 20230 | Мероприятие: 2.4: « Изготовление и установка информационных щитов (баннеров) на объектах благоустройства» | Администрация Бабушкинского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 5,0 | 10,0 |
| 27 | 0 | 01 | 20230 | Мероприятие: 2.5: «Оплата услуг по проведению археологической экспертизы земельного участка в рамках реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий» | Администрация Бабушкинского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 0 | 02 | 20240 | Мероприятие: 2.6: «Разработка планов, разделов по сохранению объектов культурного наследия» | Администрация Бабушкинского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 0 | 02 | 20260 | Мероприятие: 2.7: «Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории по адресу: с.им.Бабушкина, ул. Бабушкина (Аллея Героев) | Администрация Бабушкинского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 561,4 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 0 | 02 | 20260 | Мероприятие: 2.8: «Благоустройство общественной территории по адресу с.им. Бабушкина, ул. Бабушкина (Аллея Героев)» | Администрация Бабушкинского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 219,5 | 8 901,5 |
| 27 | 0 | 02 | 20270 | Мероприятие: 2.9: «Проведение государственной экспертизы сметной документации по благоустройству общественных территорий» | Администрация Бабушкинского муниципального округа |  | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 20,0 |
| 27 | 0 | 03 | 00000 | Основное мероприятие 3: «Обустройство тротуаров» | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 087 | 0,0 | 1 522,2 | 27,3 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Мероприятие 3.1: «Обустройство тротуаров» | Администрация Бабушкинского муниципального округа |  | 0,0 | 1 522,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 |
| 27 | 0 | 03 | 20050 | Мероприятие: 3.2: «Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство пешеходной зоны по ул. Школьная в с.им. Бабушкина» | Администрация Бабушкинского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 27,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 0 | F2 | 00000 | Основное мероприятие 4: «Реализация регионального проекта «Формирование современной городской среды» | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 087 | 741,4 | 1 131,6 | 1 172,1 | 0,0 | 1 099,6 | 2 143,8 | 9 325,1 |
| 27 | 0 | F2 | 55551 | Мероприятие: 4.1: «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Администрация Бабушкинского муниципального округа |  | 0,0 | 1 131,6 | 1 172,1 | 0,0 | 1 099,6 | 910,0 | 3 044,0 |
| 27 | 0 | F2 | S1552 | Мероприятие: 4.2: «Реализация мероприятий по благоустройству общественных пространств» | Администрация Бабушкинского муниципального округа |  | 741,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 233,8 | 2 448,9 |
| 27 | 0 | F2 | S1553 | Мероприятие: 4.3: «Реализация мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок» | Администрация Бабушкинского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 832,2 |

Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

Бабушкинского муниципального округа

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории с.им.Бабушкина, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования.

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного в с.им.Бабушкина, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования в с.им.Бабушкина, их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2025 годы.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования с планировочной схемой, фото-фиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется администрацией Бабушкинского муниципального округа в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования с.им.Бабушкина.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Вологодской области и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта.

3.1.Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, представленного в составе заявки на участие в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2025 годы, и дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования осуществляется на заседании общественной комиссии по контролю и координации реализации муниципальных программ направленных на формирование современной городской среды Бабушкинского муниципального округа.

Приложение 6

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

Бабушкинского муниципального округа

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ по благоустройству

- Минимальный перечень

| № п/п | Визуализированное изображение | Наименование, характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ремонту дворовых проездов и ремонт тротуаров |  |
| 2 | Скамья |  |  |
| 2.1 |  |  | Скамья без спинки: длина скамейки - 1,5 м; ширина – 380 мм; высота - 680 мм. |
| 2.2 |  |  | Скамья со спинкой: длина скамейки - 2,085 м; ширина - 770 мм; высота - 975 мм. |
| 3 | Урна |  |  |
|  |  |  | Урна для мусора: высота - 540 м; ширина – 400 мм; объем: 20 л. |
| 4 | Освещение дворовых территорий |  |  |
|  |  |  | Освещение дворовых территорий |

- Дополнительный перечень

2.1 Установка детского, игрового, спортивного оборудования.

2.2 Устройство тротуаров.

2.3 Установка малых архитектурных форм.

2.4 Установка ограждений (металлического, деревянного) детских, игровых и спортивных площадок, палисадников.

2.5 Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).

2.6 Работы по демонтажу металлических, бетонных, деревянных конструкций для последующего благоустройства территории.

2.7 Отсыпка, планировка, выравнивание территории (песчано - гравийная смесь, песок, щебень).

2.8 Валка и корчевание деревьев.

2.9 Демонтаж хозяйственных построек (сараев) и строительство новых.

2.10 Иные виды работ.