Администрация Бабушкинского муниципального округа Вологодской области

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие коммунального хозяйства на территории Бабушкинского муниципального округа»

за 2024 год

Дата составления отчета:                                      28.02.2025 года.

Исполнитель:                                                         Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ  администрации Бабушкинского муниципального округа

Н.Н. Бадрина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства на территории Бабушкинского муниципального района на 2018-2025 годы» утверждена постановлением администрации Бабушкинского муниципального района от 15.11.2018 года № 1026 (с последующими изменениями).

Целью муниципальной программы модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества коммунальных услуг и  повышение качества жизни населения, проживающего  на территории Бабушкинского муниципального округа.

На реализацию программы в 2024 году было предусмотрено 159 216,0 тыс. рублей.

Достигнуты следующие результаты:

В рамках реализации муниципальной программы в 2024 году выполнены следующие мероприятия:

1. Проведен ремонт и реконструкция водопроводных сетей, замена ветхих и прокладка новых труб на территории Бабушкинского муниципального округа.

2. Проведена модернизация инженерного оборудования.

3. Разработаны и согласованы проекты зон санитарной охраны водоисточников Бабушкинского муниципального округа, в том числе проведены кадастровые работы, связанные с утверждением границ зон санитарной охраны скважин.

4. Закуплены и установлены две водонапорные башни в с. Миньково Бабушкинского округа.

5. Проведен ремонт трех павильонов артезианских скважин на территории округа.

6. Реализация регионального проекта «Чистая вода», в рамках которого проведена реконструкция водопроводных сетей с.им.Бабушкина, п. Юрманга и с. Восресенское со строительством очистных сооружений.

7. Погашена задолженность муниципальных унитарных предприятий «Бабушкинская теплосеть» и «Карьер».

Оценка эффективности

Реализация муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

Приложение 7 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному постановлением администрации

округа от 24.05.2024 № 381

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 |  | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства на территории Бабушкинского муниципального района на 2018-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество устраненных аварий на водопроводных сетях | Ед. | 6 | 7 |  | 7 | - |
| 2 | Протяженность участков водопровода, отремонтированных в отчетный период | Погон.м. | 300 | 345 |  | 345 |  |
| 3 | Сокращение доли ветхих сетей водоснабжения от общей протяженности водопроводных сетей | % | 0,362 |  | 0,289 | 0,289 | - |
| 4 | Количество модернизированного инженерного оборудования осенне-зимний период | Ед. | 1 |  | 0 | 2 | Выделена субсидия МУП «Бабушкинская теплосеть» на закупку насосов для артезианских скважин в связи с их аварийным состоянием |
| 5 | Количество скважин, с утвержденными границами зон санитарной охраны, привязанные к местной системе координат | Ед. | 55 |  | 55 | 55 | - |
| 6 | Количество отремонтированных павильонов артезианских скважин (нарастающим итогом) | Ед. | 6 |  | 9 | 9 | - |
| 7 | Количество обустроенных зон санитарной охраны артезианских скважин нарастающим итогом) | Ед. | 7 |  | 10 | 10 |  |

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

Приложение 8 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному постановлением администрации

округа от 23.05.2024 № 381

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0 | 00 | 00000 | Развитие коммунального хозяйства на территории Бабушкинского муниципального района на 2018-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0 | 01 | 00000 | Основное мероприятие 1: Ремонт или реконструкция водопроводных сетей округа с целью устранения главного источника потерь воды, замена ветхих и прокладка новых | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 01.01.2024-01.12.2024 | 01.01.2024-01.12.2024 | 100 | 100 | - |
| 20 | 0 | 02 | 00000 | Основное мероприятие 2: Модернизация инженерного оборудования для обеспечения достаточных объемов и надежности предоставления коммунальных услуг | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 01.01.2024-31.12.2024 | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 | 100 | - |
| 20 | 0 | 04 | 00000 | Основное мероприятие 3: Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения округа | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 01.01.2024-31.12.2024 | 01.01.2024-31.12.2024 | 100 | 100 | - |
| 20 | 0 | 06 | 00000 | Основное мероприятие 4: Реконструкция системы водоснабжения Бабушкинского округа | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 01.01.2024-31.12.2024 | 01.01.2024-31.12.2024 | 100 | 100 | - |
| 20 | 0 | 09 | 00000 | Основное мероприятие 5: Прочие мероприятия в сфере коммунального хозяйства | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 01.01.2024-31.12.2024 | 01.01.2024-31.12.2024 | 100 | 100 | - |
| 20 | 0 | 10 | 00000 | Основное мероприятие 6: Обустройство зон санитарной охраны артезианских скважин | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 01.01.2024-31.12.2024 | 01.01.2024-31.12.2024 | 100 | 100 | - |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному постановлением администрации

округа от 23.05.2024 № 381

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 20 | 0 00 00000 | Развитие коммунального хозяйства на территории Бабушкинского муниципального района на 2018-2025 годы | Всего бюджет муниципального округа | 159216,0 | 151652,3 | 95,2 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 11196,6 | 10876,4 | 97,1 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 8504,5 | 8197,3 | 96,4 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 139514,9 | 132578,6 | 95,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Приложение 10 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному   постановлением администрации округа

от 23.05.2024 № 381

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 19.06.2024 | 470 | Внесение изменений в финансовое обеспечение муниципальной программы |
| 2 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 26.11.2024 | 1196 | Внесение изменений в финансовое обеспечение и целевые показатели муниципальной программы |

Приложение 11 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному   постановлением администрации округа

от 23.05.2024 № 381

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального округа (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0 00 00000 | Развитие коммунального хозяйства на территории Бабушкинского муниципального района на 2018-2025 годы на 2022-2026 годы | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 0,75 | 0,86 | 0,83 | 0,95 | 0,87 |

Приложение 12 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному   постановлением администрации округа от 23.05.2024 № 381

Расчет

эффективности муниципальных программ

- Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы:

1.1.  Целевой показатель «Количество устраненных аварий на водопроводных сетях»: СП1 = Пфакт /П план = 7/7; СП1 =1

1.2. Целевой показатель «Лимит  потребляемой электрической энергии, и тепловой энергии бюджетными учреждениями Бабушкинского муниципального района»: СП2 = Пфакт /П план =345/345=1, СП2 = 1

1.3 Целевой показатель «Сокращение доли ветхих сетей водоснабжения от общей протяженности водопроводных сетей» СП3 = Пфакт /П план = 0,289/0,289=1. СП3 =1

1.4. Целевой показатель «Количество модернизированного инженерного оборудования осенне-зимний период» СП4 = Пфакт /П план = 0/2=0. СП4 =0

1.5. Целевой показатель «Количество скважин, с утвержденными границами зон санитарной охраны, привязанные к местной системе координат» СП5 = Пфакт /П план = 55/55=1. СП5 =1

1.6  Целевой показатель «Количество отремонтированных павильонов артезианских скважин (нарастающим итогом)» СП6 = Пфакт /П план = 9/9=1. СП6 =1

1.7  Целевой показатель «Количество обустроенных зон санитарной охраны артезианских скважин нарастающим итогом)» СП7 = Пфакт /П план = 10/10=1. СП7 =1

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом:

,

где

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

СПМП = (1+1+1+0+1+1+1)/7= 0,86

3) Оценивается степень реализации основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Для основных мероприятий, непосредственный результат которых оценивается на основании количественных значений, степень реализации i-го основного мероприятия рассчитывается по формуле:

,

Где  – степень реализации i-го основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

– достигнутое значение непосредственного результата основного мероприятия муниципальной программы(подпрограммы) по каждому показателю;

ОРk – ожидаемое(плановое) значение непосредственного результата основного мероприятия муниципальной программы(подпрограммы) по каждому показателю;

n– число показателей, используемых для оценки непосредственного результата основного мероприятия муниципальной программы(подпрограммы).

При превышении достигнутого значения непосредственного результата основного мероприятия муниципальной программы в отчетном периоде над плановым значением непосредственного результата основного мероприятия, степень реализации основного мероприятия принимается равной 1.

Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы, для которого не предусмотрена количественная оценка:

- принимается равной 1, если основное мероприятие выполнено;

- принимается равной 0, если основное мероприятие не выполнено.

3.1 Основное мероприятие 1: «Ремонт или реконструкция водопроводных сетей округа с целью устранения главного источника потерь воды, замена ветхих и прокладка новых»:

СМ1= (100/100)=1

3.2 Основное мероприятие 2: «Модернизация инженерного оборудования для обеспечения достаточных объемов и надежности предоставления коммунальных услуг»:

СМ2= (0/100)=0

3.3 Основное мероприятие 3: «Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения округа»:

СМ3=(100/100)=1

3.4 Основное мероприятие 4: «Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения округа»:

СМ4=(100/100)=1

3.5 Основное мероприятие 5: «Прочие мероприятия в сфере коммунального хозяйства»:

СМ4=(100/100)=1

3.6 Основное мероприятие 6: «Обустройство зон санитарной охраны артезианских скважин»:

СМ4=(100/100)=1

4) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в целом по следующей формуле:

,

где

- степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в целом;

- степень реализацииi-го основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

– общее количество основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

СМ мп = (1+0+1+1+1+1+1)/6=0,83

5) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального округа на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

В случае если средства на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) не предусмотрены (отражаются в других муниципальных программах (подпрограммах)), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)  принимается равной 1.

СРмп = 151652,3/159216,0= 0,95

6) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

- эффективность использования средств бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

ЭБС = 0,83/0,95=0,87

7) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

– эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Эмп= 0,86*0,87=0,75

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства на территории Бабушкинского муниципального района на 2018-2025 годы» признается удовлетворительной.