ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Бабушкинского муниципального округа»

за 2024 год

Дата составления отчета:                                                             28.02.2025 года.

Исполнитель:                                                         Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ  администрации Бабушкинского муниципального округа

Н.Н. Бадрина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Бабушкинского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Бабушкинского муниципального района от 02.02.2021 года № 57 (с последующими изменениями).

Целью муниципальной программы является повышение эффективности при потреблении энергетических ресурсов за счет проведения мероприятий по энергосбережению на территории Бабушкинского муниципального округа.

На реализацию программы в 2024 году было предусмотрено 33887,7 тыс. рублей.

Достигнуты следующие результаты:

В рамках реализации муниципальной программы в 2024 году выполнены следующие мероприятия:

1. Разработан проект и проведен ремонт  дымовой трубы котельной по адресу: с.им. Бабушкина, ул. Бабушкина, д. 31б.

2. Актуализирована схема теплоснабжения Бабушкинского муниципального округа.

3. Разработана проектно-сметная документация и выполнен ремонт дымовой трубы котельной  детского сада в п. Юрманга.

4. Разработана проектно сметная документация по строительству блочно – модульной котельной МБОУ «Подболотная СОШ» и техническому перевооружению котельной МБДОУ «Детский сад №1 «Березка».

5. Проведено техническое перевооружение котельной МБОУ «Бабушкинская СОШ».

6. Организация уличного освещения за счет средств областного и местного бюджетов, в том числе в рамках проекта «Народный бюджет».

7. Проведен ремонт теплотрасс на территории округа.

8. Предоставлена субсидия МУП «Бабушкинская теплосеть» на погашение кредиторской задолженности.

Оценка эффективности

Реализация муниципальной программы оценивается как высокая.

Приложение 7 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному постановлением администрации

округа от 24.05.2024 № 381

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения |  | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Бабушкинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля объема электрической энергии, тепловой энергии, воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической, тепловой энергии, воды, потребляемых на территории Бабушкинского муниципального района | электроэнергия | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  |  | тепловая энергия | % | 63 | 63 | 63 |  |
|  |  | вода | % | 64 | 64 | 64 |  |
| 2 | лимит потребляемой электрической энергии, и тепловой энергии бюджетными учреждениями Бабушкинского муниципального района | электроэнергия | тыс. руб. | 8876,2 | 8876,2 | 12 157,3 | Перевод на электроотопление 5 зданий территориальных секторов, Подболотная библиотека, Тимановкий СДК, ввод в эксплуатацию ФОКа |
|  |  | тепловая энергия | тыс. руб. | 21914,9 | 21914,9 | 25 158,21 | Ввод в эксплуатацию ФОК и Детская музыкальная школа. |
| 3 | количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период | Ед. |  | 40 | 40 | 40 | - |
| 4 | доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период | % |  | 100 | 100 | 100 | - |
| 5 | количество технически перевооруженных котельных, находящихся в зданиях общеобразовательных организаций, учреждений культуры и отдыха (нараст.итогом) | Ед. |  | 2 | 3 | 3 | - |
| 6 | доля технически перевооруженных котельных от общего числа объектов требующих перевооружения | Ед. |  | 75 | 65 | 65 | - |

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

Приложение 8 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному постановлением администрации

округа от 23.05.2024 № 381

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 0 | 00 | 00000 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 0 | 01 | 00000 | Основное мероприятие 1: Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 01.01.2024-01.12.2024 | 01.01.2024-01.12.2024 | 40 | 40 | - |
| 41 | 0 | 02 | 00000 | Основное мероприятие 2: Организация уличного освещения | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 01.01.2024-31.12.2024 | 01.01.2024-31.12.2024 | 100 | 100 | - |
| 41 | 0 | 03 | 00000 | Основное мероприятие 3: Ремонт сетей теплоснабжения в Бабушкинском муниципальном округе | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 01.01.2024-31.12.2024 | 01.01.2024-31.12.2024 | 100 | 100 | - |
| 41 | 0 | 04 | 00000 | Основное мероприятие 4: Прочие мероприятия в рамках энергосбережения | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 01.01.2024-31.12.2024 | 01.01.2024-31.12.2024 | 100 | 100 | - |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному постановлением администрации

округа от 23.05.2024 № 381

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 41 | 0 00 00000 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Бабушкинского муниципального района | Всего бюджет муниципального округа | 33887,7 | 33887,7 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального округа | 25005,6 | 25005,6 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 8882,1 | 8882,1 | 100 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Приложение 10 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному   постановлением администрации округа

от 23.05.2024 № 381

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 24.03.2024 | 555 | Внесение изменений в финансовое обеспечение муниципальной программы |
| 2 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области | 02.12.2024 | 1244 | Внесение изменений в финансовое обеспечение муниципальной программы |

Приложение 11 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному   постановлением администрации округа

от 23.05.2024 № 381

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального округа (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 0 00 00000 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 12 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному   постановлением администрации округа от 23.05.2024 № 381

Расчет

эффективности муниципальных программ

- Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы:

1.1.  Целевой показатель «Доля объема электрической энергии, тепловой энергии, воды,  расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической, тепловой энергии, воды,  потребляемых на территории Бабушкинского муниципального района»: СП1 = Пфакт /П план = 100/100; 63/63; 64/64 =1.  СП1 =1

1.2. Целевой показатель «Лимит  потребляемой электрической энергии, и тепловой энергии бюджетными учреждениями Бабушкинского муниципального района»: СП2 = Пфакт /П план =8876,2/12157,3=0,73, 21914,9/25158,21=0,87; СП2 = (0,73+0,87)/2=0,8

1.3 Целевой показатель «Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период» СП3 = Пфакт /П план = 40/40=1. СП3 =1

1.4. Целевой показатель «Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период» СП4 = Пфакт /П план = 100/100=1. СП4 =1

1.5. Целевой показатель «Количество технически перевооруженных котельных, находящихся в зданиях общеобразовательных организаций, учреждений культуры и отдыха» СП5 = Пфакт /П план = 3/3=1. СП5 =1

1.6 Целевой показатель «Доля технически перевооруженных котельных от общего числа объектов требующих перевооружения» СП6 = Пфакт /П план = 65/65=1. СП6 =1

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом:

,

где

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

СПМП = (1+0,8+1+1+1+1)/6= 0,97

3) Оценивается степень реализации основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Для основных мероприятий, непосредственный результат которых оценивается на основании количественных значений, степень реализации i-го основного мероприятия рассчитывается по формуле:

,

Где  – степень реализации i-го основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

– достигнутое значение непосредственного результата основного мероприятия муниципальной программы(подпрограммы) по каждому показателю;

ОРk – ожидаемое(плановое) значение непосредственного результата основного мероприятия муниципальной программы(подпрограммы) по каждому показателю;

n– число показателей, используемых для оценки непосредственного результата основного мероприятия муниципальной программы(подпрограммы).

При превышении достигнутого значения непосредственного результата основного мероприятия муниципальной программы в отчетном периоде над плановым значением непосредственного результата основного мероприятия, степень реализации основного мероприятия принимается равной 1.

Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы, для которого не предусмотрена количественная оценка:

- принимается равной 1, если основное мероприятие выполнено;

- принимается равной 0, если основное мероприятие не выполнено.

3.1 Основное мероприятие 1: «Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период»:

СМ1= (40/40)=1

3.2 Основное мероприятие 2: «Организация уличного освещения»:

СМ2= (100/100)=1

3.3 Основное мероприятие 3: «Ремонт сетей теплоснабжения в Бабушкинском муниципальном округе»:

СМ3=(100/100)=1

3.4 Основное мероприятие 4: «Прочие мероприятия в рамках энергосбережения»:

СМ4=(100/100)=1

4) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в целом по следующей формуле:

,

где

- степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в целом;

- степень реализацииi-го основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

– общее количество основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

СМ мп = (1+1+1+1)/4=1

5) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального округа на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

В случае если средства на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) не предусмотрены (отражаются в других муниципальных программах (подпрограммах)), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)  принимается равной 1.

СРмп = 33887,7/33887,7= 1

6) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

- эффективность использования средств бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

ЭБС = 1/1=1

7) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

– эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Эмп= 0,97*1=0,97

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Бабушкинского муниципального района» признается высокой.