ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Бабушкинского муниципального округа»

за 2024 год

Дата составления отчета:                                                            24.02.2025 года.

Исполнитель:                                                         Начальник отдела дорожной деятельности, транспортного обслуживания, благоустройства администрации округа

И.П. Куваева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Бабушкинского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Бабушкинского муниципального района от 30.12.2021 г. № 866 (с последующими изменениями).

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства дворовых, общественных территории в с.им.Бабушкина и детских и спортивных площадок.

На реализацию программы в 2024 году было предусмотрено 8 125,4 тыс. рублей.

Достигнуты следующие результаты:

В рамках реализации мероприятий по проекту «Формирование современной городской среды» выполнены работы по благоустройству:

1.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: с.им. Бабушкина, ул. Спортивная, д.1Ж.

2. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: с.им. Бабушкина, ул. Спортивная, д.1Д.

3. Благоустройство общественной территории берег р. Леденьга в с.им. Бабушкина.

4. Благоустройство спортивной площадки в д. Скоково Бабушкинского муниципального округа.

Оценка эффективности:

Реализация муниципальной программы оценивается как высокая.

Приложение 7 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному постановлением администрации

округа от 24.05.2024 № 381

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <2023*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Формирование современной городской среды на территории Бабушкинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий муниципального образования | ед. | 1 | 2 | 2 | - |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процент | 9,1 | 18,2 | 18,2 | - |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения округа) | процент | 0,6 | 0,2 | 0,2 | - |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | - |
| 5 | Доля благоустроенных общественных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий | процент | 50 | 50 | 50 | - |
| 6 | Количество обустроенных детских и спортивных площадок | ед | 0 | 1 | 1 | - |
| 7 | Доля граждан , принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в округе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процент | 25 | 30 | 30 | - |

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

Приложение 8 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному постановлением администрации

округа от 24.05.2024 № 381

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 0 | 00 | 00000 | «Формирование современной городской среды на территории Бабушкинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 0 | 01 | 00000 | Основное мероприятие 1: «Благоустройство дворовых территорий» | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 2018-2025 | 2024 | Проведение государственной экспертизы сметной документации по благоустройству дворовых территорий | Проведение государственной экспертизы сметной документации по благоустройству дворовых территорий | - |
| 27 | 0 | 02 | 00000 | Основное мероприятие 2: «Благоустройство общественных территорий» | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 2018-2025 | 2024-2025 | Изготовление и установка информационных щитов (баннеров) | Изготовление и установка информационных щитов (баннеров) | - |
| 27 | 0 | F2 | 00000 | Основное мероприятие 3: «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 2018-2025 | 2024 | Благоустройство дворовой территории 2 ед., общественной территории 1 ед., спортивной площадки 1 ед. | Благоустройство дворовой территории 2 ед., общественной территории 1 ед., спортивной площадки 1 ед. | - |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному постановлением администрации

округа от 24.05.2024 № 381

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 27 | 0 00 00000 | «Формирование современной городской среды на территории Бабушкинского муниципального округа» | Всего бюджет муниципального района | 8125,4 | 8125,4 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 851,2 | 851,2 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 7274,2 | 7274,2 | 100 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Приложение 10 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному постановлением администрации

округа от 24.05.2024 № 381

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Бабушкинского муниципального округа | 12.03.2024 | 195 | Внесение изменений в муниципальную программу. |
| 2 | Постановление Администрации Бабушкинского муниципального округа | 05.09.2024 | 765 | Внесение изменений в финансовое обеспечение муниципальной программы. |
| 3 | Постановление Администрации Бабушкинского муниципального округа | 28.10.2024 | 1060 | Внесение изменений в финансовое обеспечение муниципальной программы. |
| 4 | Постановление Администрации Бабушкинского муниципального округа | 27.11.2024 | 1225 | Внесение изменений в финансовое обеспечение муниципальной программы. |
| 5 | Постановление Администрации Бабушкинского муниципального округа | 21.02.2025 | 219 | Внесение изменений в финансовое обеспечение муниципальной программы. |

Приложение 11 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному постановлением администрации

округа от 24.05.2024 № 381

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 0 00 00000 | «Формирование современной городской среды на территории Бабушкинского муниципального округа» | Администрация Бабушкинского муниципального округа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 12 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, утвержденному постановлением администрации

округа от 24.05.2024 № 381

Расчет

эффективности муниципальных программ

- Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы:

1.1.  Целевой показатель «Количество благоустроенных дворовых территорий муниципального образования»: СП1 = Пфакт /Пплан = 2/2=1

1.2. Целевой показатель «Доля благоустроенных территорий от общего количества дворовых территорий»: СП2 = Пфакт /Пплан = 18,2/18,2=1

1.3. Целевой показатель «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения округа)»: СП3 = Пфакт /Пплан = 0,2/0,2=1

1.4. Целевой показатель «Количество благоустроенных общественных территорий»: СП4 = Пфакт /Пплан = 1/1=1

1.5. Целевой показатель «Доля благоустроенных общественных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий»: СП5 = Пфакт /П план = 50/50=1

1.6. Целевой показатель «Количество обустроенных детских и спортивных площадок»:  СП6 = Пфакт /П план = 1/1=1

1.7. Целевой показатель «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в округе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды»: СП7 = Пфакт /П план = 30/30=1

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом:

,

где

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

СПМП = (1+1+1+1+1+1+1)/7= 1

3) Оценивается степень реализации основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Для основных мероприятий, непосредственный результат которых оценивается на основании количественных значений, степень реализации i-го основного мероприятия рассчитывается по формуле:

,

где

– степень реализации i-го основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

– достигнутое значение непосредственного результата основного мероприятия муниципальной программы(подпрограммы) по каждому показателю;

ОРk – ожидаемое(плановое) значение непосредственного результата основного мероприятия муниципальной программы(подпрограммы) по каждому показателю;

n– число показателей, используемых для оценки непосредственного результата основного мероприятия муниципальной программы(подпрограммы).

При превышении достигнутого значения непосредственного результата основного мероприятия муниципальной программы в отчетном периоде над плановым значением непосредственного результата основного мероприятия, степень реализации основного мероприятия принимается равной 1.

Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы, для которого не предусмотрена количественная оценка:

- принимается равной 1, если основное мероприятие выполнено;

- принимается равной 0, если основное мероприятие не выполнено.

3.1 Основное мероприятие 1: «Благоустройство дворовых территорий»:

СМ1= (1/1)=1

3.2 Основное мероприятие 2: «Благоустройство общественных территорий»:

СМ2= (1/1)=1

3.3 Основное мероприятие 3: «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»:

СМ4=(4/4)=1

4) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в целом по следующей формуле:

,

где

- степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в целом;

- степень реализацииi-го основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

– общее количество основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

СМ мп = (1+1+1)/3=1

5) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального округа на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

В случае если средства на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) не предусмотрены (отражаются в других муниципальных программах (подпрограммах)), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)  принимается равной 1.

СРмп = 8125,4/8125,4= 1

6) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

- эффективность использования средств бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

ЭБС = 1/1=1

7) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

– эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Эмп= 1*1=1

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

Эффективность муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Бабушкинского муниципального округа» признается высокой.